附件4：关于完善地质调查项目运行与管理的意见

关于完善地质调查项目

运行与管理的意见

（报批稿）

（二〇〇八年九月三日）

为深入贯彻落实科学发展观，加强地质调查项目的组织实施与管理，完善项目运行与管理机制，根据地质调查工作面临的新形势和地调局党组深入学习科学发展观活动分析检查报告的要求，提出地质调查项目运行与管理的意见。

一、指导思想

坚持以科学发展观为统领，以建设世界一流地调局为目标，实现地质调查工作全面协调可持续发展。加强统筹部署，完善项目管理，围绕国家重大决策、经济社会发展重大需求和国土资源部的重大工作部署，做实做强大项目，强化业务推进、学科发展、人才培养，立足出大成果、出大人才，突出成果应用和社会服务，建立符合地质调查工作客观规律的地质调查项目业务推进与项目管理新机制，确保地质调查工作的顺利实施。

二、总体思路

以国家需求为导向，加强宏观形势分析，围绕国家宏观战略、发展规划、重大决策，策划大项目，形成以大项目为支撑的规划部署。以项目部署推动业务建设，以项目实施促进业务发展，以项目管理保障业务推进。强化业务推进与项目管理相结合，干好大项目，确保大成果。

在业务推进方面，做实大项目，明确项目目标、任务和预期成果，选好计划项目实施单位，组织相关单位共同参与，落实工作责任，建立稳定的工作团队，保持相对稳定,力争取得重大突破。地调局业务部室、计划项目实施单位、工作项目承担单位，要以大项目为平台，推进业务发展，以业务发展带动队伍建设，出成果、出人才。

在项目管理方面，充分发挥各方面积极性，加强过程管理，保障项目业务推进和顺利实施。地调局抓计划项目管理，大区地调中心抓工作项目管理。各大区地调中心要建立地调局大区项目管理办公室，充实管理力量。办公室主任由大区地调中心分管领导兼任，办公室成员报地调局备案。

三、管理原则

坚持项目承担单位法人负责制，分级分类、权责一致，业务推进与项目管理相结合的原则。

地调局负责计划项目管理。调查类计划项目下设的工作项目，有工作地域的，按项目属地由大区项目办负责管理。海洋地质调查、境外工作项目和科研类计划项目下设的工作项目的管理另行制定。

计划项目的内容涉及两个以上（含两个）专业的，以任务和成果目标、专业内容为主的业务部室牵头，其他业务部室配合，分专业管理。计划项目工作区域跨两个以上（含两个）大区的，以工作区域为主的大区项目办负责实施管理，其他大区项目办配合。

四、管理体系

建立和完善业务推进和项目管理相结合的地质调查项目管理新体系。业务推进是指通过大项目科学部署和合理实施带动学科发展和队伍建设，形成大成果。项目管理是指通过项目实施过程的管理，监控项目质量、进度和经费使用的合理性，确保项目的顺利实施。

（一）业务推进

建立地调局（规划部署）→计划项目实施单位（重点方向与重点任务）→工作项目承担单位（专业地调任务）业务推进体系。

地调局依托大区中心和专业中心，按照国家和经济社会发展的需求，研究工作部署，编制规划，策划大项目，选好计划项目实施单位、项目负责人，指导计划项目实施单位、工作项目承担单位业务推进。

计划项目实施单位负责计划项目实施和目标任务的实现，结合学科发展、人才培养，分解落实目标任务，编制总体工作方案，选好工作项目承担单位，组织推进项目实施，编报项目技术报告，制定相关工作或技术要求，组织重大业务问题交流与研讨，确保大成果。

工作项目承担单位负责项目的业务推进。

（二）项目管理

建立地调局→大区项目办→工作项目承担单位三级管理体系。

地调局、大区项目办、工作项目承担单位为项目管理责任主体。

地调局负责组织计划项目总体工作方案论证和评估，督促检查项目实施进展与质量，指导检查大区项目办的管理工作，负责综合管理和组织协调。计划项目管理牵头业务部室，要将管理责任落实到处（室）和管理人，负责建立项目管理档案。

大区项目办负责督促检查工作项目进度、质量与经费使用情况；组织工作项目总体设计审查、野外验收、成果报告评审；汇总编报工作项目统计报告；督促成果资料汇交。

工作项目承担单位按地调局项目管理要求，建立完善质量管理体系，负责工作项目的施工、质量、成果和管理。

五、管理环节

地质调查项目管理主要环节包括工作部署，立项论证，任务书下达与变更，设计编写与审查，施工进度、质量与经费监督检查，野外验收，成果报告审查，成果资料汇交，项目验收，经费使用情况总结报告编制与审查。项目实施各环节中经费管理的具体要求，按照预算和财务管理的相关制度执行。

（一）工作部署

构建工作部署研究体系。加强与国务院有关部门和国土资源部相关司局、省级国土资源管理部门沟通联系，征询意见，了解需求，开展部署研究。

地质调查工作部署研究分总体部署和专业（专题）部署研究。地调局总工室负责组织业务部室及局属单位开展总体部署研究，编制总体部署工作方案；业务部室负责专业（专题）部署研究，编制专业（专题）部署工作方案。

部署工作方案经局务会议审议后执行。

（二）立项论证

地调局业务部室，依托局属单位，按照部署工作方案，结合专业发展方向，提出计划项目设置建议。内容包括：计划项目名称、工作周期、总体目标任务、总经费控制数、计划项目实施单位、负责管理部室等。

计划项目建议经局务会议审议通过后，地调局业务部室指导计划项目实施单位编制计划项目总体实施方案。

总体实施方案内容主要包括：需求分析、总体目标任务、工作程度、总体部署和年度安排、工作项目设置、总经费概算与年度概算、预期成果与经济社会效益、项目主要负责人简历等。

新开计划项目总体实施方案由地调局组织论证，邀请国土资源部相关司局参加。续作计划项目由地调局组织评估。

地调局总工室、财务部会同业务部室对论证结果进行综合平衡，编制年度地质调查项目计划（预算）建议。计划项目总体实施方案和年度地质调查项目计划（预算）建议，经局务会议审议通过后，向国土资源部上报年度地质调查项目计划（预算）建议，部务会议审议通过后，地调局批复计划项目实施单位计划项目总体实施方案。

（三）任务书下达与变更

大区项目办会同计划项目实施单位，依据地调局批复的计划项目总体工作方案和年度地质调查项目计划，编写工作项目任务书，下达工作项目承担单位，报局备案，抄送项目所属地域省区市国土资源厅、计划项目实施单位。

工作项目任务书应明确总体目标任务、工作周期、年度工作任务、主要实物工作量、经费预算、预期成果及成果资料提交时间等内容。需提交阶段性成果的，在任务书中应明确提交的阶段性成果名称和时间。

任务书下达后，项目实施过程中根据进展需进行重大变更（项目名称、工作年限、工作地区、目标任务、主要实物工作量、预期成果、经费预算、项目负责人等）的，工作项目承担单位以书面形式，经计划项目实施单位同意后，报大区项目办，大区项目办签署意见后报地调局审批，审批意见抄送大区项目办、计划项目实施单位。一般变更，经计划项目实施单位同意，报大区项目办审批，审批意见抄报地调局、抄送计划项目实施单位。

（四）设计编写与审查

计划项目实施单位组织工作项目承担单位，依据工作项目任务书，编制新开工作项目总体设计、续作工作项目年度工作方案。

工作项目总体设计由工作项目承担单位初审，计划项目实施单位审核。符合要求的，由大区项目办会同计划项目实施单位组织专家审查，计划项目负责人原则上为审查专家组组长。地调局业务部室有重点地参加审查工作。

年度工作方案无经费调整的，由大区项目办会同计划项目实施单位评估后审批；有经费调整的，由计划项目实施单位提出意见，地调局业务部室会同大区项目办组织专家审查，局根据审查意见审批。

（五）施工进度、质量与经费监督检查

计划项目实施单位负责组织项目业务推进，是业务推进责任主体，负责制定相关业务工作或技术要求，组织重大业务问题交流与研讨，指导承担单工作项目业务工作。

地调局业务部室、大区项目办是项目实施过程管理的责任主体。地调局总工室负责组织督促检查项目进度、质量，财务部负责项目经费使用情况的督促检查。地调局业务部室负责计划项目的进度、质量、成果的督促检查和指导，协调解决计划项目实施中的有关问题。大区项目办负责工作项目实施进度、质量与经费的督促检查。

工作项目承担单位负责工作项目的日常管理，按照质量检查要求进行抽检，项目组开展全面自检、互检。

计划项目实施单位视工作推进情况参加大区项目办组织的质量抽查活动。地调局业务部室有重点地参加质量抽查。

地质调查项目实行技术、统计、财务报告制度。技术报告和财务报告分为半年报、年报。统计报告：对有主要实物工作量（面积性调查、钻探、槽探、坑探等）的项目，实行月报（7—11月）、半年报、年报制度；对其它项目，实行半年报、年报制度。

统计报告按项目属地原则由工作项目承担单位报大区项目办，抄报计划项目实施单位，大区项目办汇总后报地调局。

财务报告按单位属地原则由工作项目承担单位报大区项目办，大区项目办审查汇总后报地调局。

技术报告由工作项目承担单位报计划项目实施，计划项目实施单位以计划项目为单元报地调局。

项目有重大进展情况的，由工作项目承担单位以专报形式报地调局，抄送计划项目实施单位、大区项目办。

（六）野外验收

有野外实物工作量的项目，在项目全部实物工作量完成后，应进行野外验收。野外验收由大区项目办负责，地调局业务部室有重点地参加项目野外验收。部分项目可委托计划项目实施单位进行。大区项目办每年应根据工作项目设计中野外工作计划完成时间，编制野外验收计划，督促工作项目承担单位按时完成工作任务，及时组织野外验收。

（七）成果报告评审

为加强项目成果管理，建立成果报告评审计划制度。地调局业务部室会同大区项目办，每年年初提出本年度成果报告评审计划，由地调局以正式文件下发工作项目承担单位、计划项目实施单位和组织评审单位。工作项目承担单位按照年度成果报告评审计划提交项目成果报告，组织评审单位及时安排评审。

地调局业务部室负责计划项目成果评审；大区项目办会同计划项目实施单位负责工作项目的成果评审。

（八）成果资料汇交

成果报告审查意见下发后，工作项目承担单位按规定向全国地质资料馆和项目所在地省级国土资源主管部门的地质资料管理机构汇交。

资料管理部门依据地质资料管理相关制度和项目评审意见、审查意见、成果报告审查（原）稿验收汇交的资料，并定期向地调局报送成果资料汇交情况统计报表。

原始资料、实物资料汇交按照地质资料管理条例和国土资源部相关规定执行。

（九）经费使用情况总结报告编制与审查

工作项目承担单位在收到成果资料汇交凭证后，编制项目经费使用情况总结报告，报大区项目办审查。

大区项目办每年底前将审查结果按照相关要求报地调局。

（十）项目验收

计划项目完成成果报告评审、资料汇交、经费使用情况总结报告编制与审查后，以计划项目为单位进行验收，验收工作由地调局负责组织。项目验收以地调局批复的总体工作方案为依据，对计划项目任务完成、取得成果（包括对经济与社会的影响）、工作质量、经费使用、人才培养、队伍建设、组织管理等情况，作出客观的、实事求是的评价。