长吉经济圈重点区水文地质与工程地质钻探

竞争性磋商文件

项目编号：

中国地质调查局沈阳地质调查中心

二○一七年六月

- 目   录

- 竞争性磋商公告	1

第一章 项目基本内容及要求	3

第二章 响应文件内容及格式	10

第三章 评审方法	27

第四章 合同条款	29

第五章 供应商须知	33

说明:磋商文件由正文和附件两部分组成。供应商应当完整地阅读、理解构成本磋商文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

- 竞争性磋商公告

中国地质调查局沈阳地质调查中心（以下简称"采购人"）将组织实施“长吉经济圈重点区水文地质与工程地质钻探”国内采购工作，现将有关事宜公告如下：

一、项目概况如下

1．委托业务名称：长吉经济圈重点区水文地质与工程地质钻探

2．采购人：中国地质调查局沈阳地质调查中心

3．服务地点：吉林省长春市

4．采购内容：

中国地质调查局地质调查二级项目“长吉经济圈地质环境综合调查”委托业务《长吉经济圈重点区水文地质与工程地质钻探》，即水文地质钻探200m及相应的抽水试验、钻探报告编制工作，工程地质钻探500m及相应的原位试验、土工试验及工程地质勘查报告编制。

5．资金及来源：40.43万，中央财政预算；

6．根据《中国地质调查局关于加强地质调查项目委托业务政府采购工作的通知》（中地调函【2016】87号）要求，中国地质调查局直属单位不得以投标人身份参与本委托业务投标；

7．本次采购为国家财政预算投资项目的工作内容，具有国家财政预算安排调整或取消的可能性。采购人在采购开始至合同正式签订前可能对磋商文件的内容做出调整直至取消项目，采购人将不对供应商和成交供应商做出任何补偿，请供应商注意风险。

二、供应商资格条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2．应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

3．合格供应商还要满足的其它资格条件：

（1）质量管理要求：供应商必须通过ISO质量体系认证。近三年生产经营活动无违法、违规记录、未发生一般A级以上工业安全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。具有安全生产许可证并在有效期内。

（2）资质要求: 具有国土资源部颁发的水工环地质调查甲级资质证书，并具有地质勘察乙级及以上资质，在有效期内。不接受联合体投标。

（3）单位业绩要求:至少具有5年以上水文地质工程地质勘察服务工作经历，并具有良好的工作业绩和履约记录。

三、报名时间及下载磋商文件时间

2017年6月12日起至6月16日止。

四、供应商在报名时必须提交下列资料

1．企业法人营业执照（复印件加盖公章）；

2．企业资质证书（复印件加盖公章）；

3．安全生产许可证（复印件加盖公章）；

4．质量体系认证证书（复印件加盖公章）；

5．法定代表人授权书（原件）;

注：以上材料均须清晰、有效，提供材料不退。

五、接收响应文件的截止时间、开标时间及地点

1．标书接收截止时间：2017年6月27日11：30前，以标书寄达时间为准。

2．开标时间：2017年6月28日10：30

3．收件地址及开标地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街280号，中国地质调查局沈阳地质调查中心。

六、联系方式

采购人：中国地质调查局沈阳地质调查中心

地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街280号

联系及收件人：陶传忠

联系方式：024-86002993  18704053770

竞争性磋商文件技术答疑电话:郭先生18640575878

中国地质调查局沈阳地质调查中心

2017年6月12日

注：以上为发布采购公告时，最终内容以招标项目基本内容及要求和供应商须知为准。

- 第一章 项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托业务概述 | 1．委托业务名称：长吉经济圈重点区水文地质及工程地质钻探 2．服务地点：1:5万泉眼幅（L51E024023），地理坐标: 125°30′-125°45′，43°50′-44°00′，面积约400km2。 3．采购内容：中国地质调查局地质调查二级项目“长吉经济圈地质环境综合调查”中长吉经济圈重点区水文地质钻探200m及抽水试验，工程地质钻探500m、原位试验和勘查报告。 4．资金及来源：40.43万元，中央财政预算资金 5．计划服务期： 工程起止时间：2017年7月-2017年9月 提交成果、汇交资料时间：2017年10月 6．质量要求：详见本表第16项“招标内容” |  |
| 2 | 合格供应商的 资格条件 | 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件； 2．应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为； 3．合格供应商还要满足的其它资格条件： （1）资质要求 具有国土资源部颁发的水工环地质调查甲级资质证书，并具有地质勘察乙级及以上资质，在有效期内。不接受联合体投标（2） 财务要求 ①具备独立的财务管理机构和相关财务制度,具备独立核算委托业务事项的能力。 ②企业法人提供经会计师事务所或审计机构审计的上年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件（加盖公章）。 ③事业法人提供加盖公章的上年度财务决算报表，包括收支决算表，资产负债表及财务情况说明书等。 ④提供有关税务证件（若无则须说明）。 （3）业绩要求 至少具有5年以上水文地质工程地质勘察服务工作经历，并具有良好的工作业绩和履约记录。 （4）信誉要求 投标人必须通过ISO质量体系认证。近三年生产经营活动无违法、违规记录，近三年来未发生一般A级以上工业安全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。具有安全生产许可证并在有效期内。 |  |
| 3 | 领取磋商文件 的时间及方式 | 领取时间：2017年6月12日起至6月16日 领取方式：中国地质调查局沈阳地质调查中心网站下载 |  |
| 4 | 递交响应文件截止及磋商时间，递交响应文件及磋商地点 | 递交响应文件截止及磋商时间：2017年6月27日11：30 响应文件磋商地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街280号，中国地质调查局沈阳地质调查中心 |  |
| 5 | 现场踏勘或标前答疑会 | 本委托业务不组织现场踏勘或标前答疑会。 如有疑问请在投标截止日期3日前以书面形式向沈阳地质调查中心提出疑问。磋商文件技术答疑电话: 郭先生18640575878 |  |
| 6 | 最高限价及磋商保证金 | 预算控制数 | 磋商保证金 |
|  |  | 人民币肆拾万肆仟叁佰元整 （¥404，300.00） |  |
|  |  | 说明：无。 |  |
| 7 | 磋商小组人数 | 共5人。 |  |
| 8 | 响应文件份数 | 正本1份，副本3份，电子版2份； 注：响应文件须胶印装订，否则视为无效响应文件。 |  |
| 9 | 资格 后审 | 本项目采用资格后审。资格后审在评审时同时进行。 |  |
| 10 | 评审 办法 | 综合评分法 |  |
| 11 | 履约保证金 | 1．履约担保的形式：履约保证金采用银行汇款形式提交; 2．履约担保的金额：合同总额10%。 |  |
| 12 | 代理服务费及履约保证金 | 无 |  |
| 13 | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向沈阳中心提出质疑。详见供应商须知38.询问和质疑。 |  |
| 14 | 资金落实情况 | 本次招标项目为国家财政预算投资项目，国家财政预算安排有调整或取消的可能。招标人在招标开始至合同正式签订前可能对招标文件的内容做出调整直至取消项目，招标人将不对投标人和中标人做出任何补偿，请投标人注意风险。 |  |
| 15 | 商务 要求 | 经费预算按照《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函【2010】88号）及其相关规定执行，参考中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010版），按经费控制数要求编制预算。投标人应在“经费预算”章节中，编写预算编制说明和预工-1及预工-2预算表。预算编制说明主要应包括项目概况、预算编制依据、采用的预算标准和测算依据，项目预算合理性及可靠性分析，需要说明的问题等。预算表要规范，内容要齐全。 |  |
| 16 | 采购 内容 | 一、委托业务概况 本标段为中国地质调查局地质调查二级项目“长吉经济圈重点区水文地质与工程地质钻探”委托业务。 1．水文地质钻探总进尺200m，初定 2个孔；相应的抽水试验20台班。 2．工程地质钻探500m，初定钻孔20孔，相应的原位试验和土工试验。 3．充分搜集工作区地质和水文地质钻孔资料，满足区域水文地质和工程地质分析条件。 3. 提交《长吉经济圈重点地区水文地质钻探报告》和《长吉经济圈重点地区工程地质勘查报告》 2017年度委托业务经费40.43万元。经费来源于中央财政。 二、工作起止时间 工程起止时间：2017年7月-2017年9月。 提交成果、汇交资料时间：2017年10月 三、工作区自然地理、经济及交通 长吉经济圈是长吉图经济区的腹地，包括长春市、吉林市城市规划区和九台市、永吉县全境，从汽车物流产业发展考虑，扩展到公主岭市范家屯镇、响水镇和大岭镇。地理坐标：东经124°45′00″-126°57′00″；北纬43°15′40″-44°32′00″；区域面积约14360平方公里，占吉林省总面积的7.5%；区域总人口约663万人，其中非农业人口约416万人，城镇化率63%。2017年重点工作区主要位于长吉一体化规划布局长吉中线的泉眼幅。 交通发达，京哈高速、珲乌高速、长深高速和抚长高速在此相交，哈大高铁和长珲高铁在此连通。 四、水文地质概况及工作程度 1、地形地貌 长春市位于东北东部山地的西缘和东北大平原的东缘，地处吉东低山丘陵和吉林省中部台地平原的过度地带，地势东高西低、南高北低，主要地貌类型有低山丘陵、波状台地和冲积平原，局部有火山椎体。 低山丘陵主要分布于市区东南部，属大黑山脉的一部分，略呈东北西南走向，海拔大部分在250-350m之间，相对高度50-100m。岩性主要有花岗岩、安山岩及侏罗系砂岩、泥岩等，其中以花岗岩分布面积最广，表层风化严重，呈浑圆状。 波状台地面积占城区总面积的70%，并高出伊通河一级阶地10-20m，地表微起伏，土质主要有黄土状土构成，海拔在200-230m之间，浅谷谷坡漫长，市区有80%的地面坡在10度以下。 冲积平原主要有伊通河冲积形成的宽阔的带状平原，面积近30%，地势低平，海拔多在200m左右；沿河两岸的低洼部分，汛期常被洪水淹没，属河漫滩部分，组成物质多为粗砂或西砂；河漫滩两侧为宽窄不等的高漫滩或一级阶地，宽度在4-5km之间。一级阶地高出河床3m左右，其组成物质上部是亚砂土、亚黏土，下部是砂砾石层，冲击物厚10m左右；二级阶地面积较小，大部分平原上的沟谷系统成为 城市自然排水通道。 台地平原西接松辽分水岭，系第四系更新世末期沿断裂呈地垒式隆起，并有火山活动，因此在长春西南大屯、范家屯一带，火山椎体凸起在波状平原上，多由玄武岩构成，是良好的建筑材料。 2、气象水文 长春市属于北温带大陆性半湿润季风气候区，四季分明，全年平均气温4.8℃；7月最热，最高温度39.5℃（1973年）；1月份最冷，极端最低温蒂-39.8℃（1956年）。多年平均降水量571.1mm，6-9月为丰水期，降水量可占全年降水量的70%以上，多年平均蒸发量1252.1mm。 区内主要河流为伊通河，发源于大黑山北麓，从南向北穿过市区东部，在市区南部修建有新立城水库，新立城截流后流量随季节和新立城水库放流量大小变化，多年平均流量6.25m3/s，平水期最大水深2.5m，最小水深<1m，局部河段断流。新立城水库位于城区南部约20km处，库区面积84km2，蓄水量2.88×108m3。石头口门水库位于城区东北部约25km处，库区面积65.5km2，蓄水量2.10×108m3。 3、工作程度 长春市以往做过许多水文地质、环境水文地质工作。主要有： 1:200000长春市幅区域地质调查报告，吉林省地质局区域地质调查大队，1978年； 吉林省长春市供水水文地质勘察报告（1:5000），吉林省地质局第二水文地质大队，1981年； 吉林省长春市环境水文地质调查报告（1:50000），吉林省环境水文地质总站（吉林省地质环境监测总站），1981年； 吉林省环境地质调查1:500000，吉林省地质调查院，1996-2000年； 吉林省1:25万多目标区域地球化学调查1:250000，吉林省地质调查院，2003-2010年； 长吉图经济区重点城市水文地质调查1:50000，吉林省地质调查院，2012-2015年。 五、目标任务及工作量 （一）目标 通过水文地质钻探和工程地质钻探，开展抽水试验和工程地质试验，补充查明区域内水文地质条件和工程地质条件，查明主要的水文地质和工程地质问题，为区内社会经济发展和规划建设提供地质依据。 （二）工作任务 1．搜集水文地质钻孔及工程地质钻孔资料； 2．完成水文地质钻探及抽水试验； 3．工程地质钻探及原位试验，土工试验； 4．编制水文地质剖面图2条、工程地质剖面4条； 5．编制水文地质钻探报告和工程地质勘查报告。 #### （三）主要实物工作量 2017年主要工作量包括：水文地质钻探200m，成井编录，抽水试验；工程地质钻探500m，标准贯入试验120次，动力触探10次，岩石试验（抗剪、抗拉、抗压强度，探模+变模）及土工试验（液塑限及颗粒分析）140件。 表1 2017年主要工作量一览表 项目; 内容; 单位; 工作量; 备注. 水文地质钻探; 水文地质钻探; 米; 200; 初步设计孔深100m，根据现场调查实际情况设计孔深及孔数。含成井及成井材料。. 非稳定流抽水试验; 台班; 20. 工程地质钻探; 工程地质钻探; 米; 500; 初步设计20孔，平均孔深25m左右，根据现场调查实际部署。. 标准贯入试验; 次; 120. 动力触探试验; 次; 10. 岩石试验; 件; 140; 饱和干燥抗拉、饱和干燥抗压、饱和干燥抗剪、饱和干燥弹模+变模. 土工试验; 件; 液塑限和颗粒分析. 2．搜集利用工作区内水文地质钻孔和工程地质孔，绘制水文地质剖面图2条，工程地质剖面4条。 3. 提交《长吉经济圈重点地区水文地质钻探报告》和《长吉经济圈重点地区工程地质勘查报告》 六、主要技术要求 （一）水文地质钻探 水文地质钻探工作主要内容包括：孔位选取、机具搬迁、场地平整、占地补偿、钻探施工及取芯、岩心编录、岩心保存、场地恢复、带观测孔抽水试验、孔口测量、钻探原始资料提交等。 1.孔位 孔位由甲方确定，征得乙方同意。 2．钻探工艺、口径、管径 要求钻孔施工前编制钻孔设计书，要求开孔、终孔孔径均为400mm，下219无缝钢管做井管，滤水管采用缠丝滤水管。全孔取芯钻进，岩芯采取率粘性土不低于70%，砂类土不低于40%。井孔垂直，孔斜不得超过1°。 3.洗井要求 采取空压机与水泵联合洗井方式，达到水清砂净。通过两次简易抽水试验对比验证，同降深的单孔出水量增大不超过5%，或洗孔结束前的含砂量不大于1/20000（体积比）；测水管也要进行清洗，保证与井管地下水联系畅通。 4.抽水试验 （1）采用稳定流抽水试验 采用深井潜水泵或空压机进行单层或分层抽水试验。 单试段2次水位降深，每次稳定8小时。最大降深值应视抽水设备能力和含水层厚度确定。含水层厚度不大且水量很小时，最大水位降深，承压水不得大于承压水头，潜水不应大于含水层厚度的一半。观测频率按有关要求进行。 （2）抽水试验稳定要求 稳定时间内应达到涌水量和水位稳定或在一定范围内波动，不得有持续下降或上升的趋势；采用电子水位计观测地下水位，水位波动范围的误差一般不能超过平均降深值的1％，采用堰箱量测涌水量，涌水量波动值不能超过平均流量的3％。 （3）每试段在抽水结束前取全分析水样1组。 （4）抽水试验结束前，及时通知甲方组织人员进行验收。 （5）进行恢复水位观测。观测时间间距应按水位恢复速度确定，直至完全恢复。 （6）做好井口安全保护，保证甲方下置水位自动监测仪的安全。 （7）钻孔资料整理 每孔抽水试验结束后，应及时资料整理，提交抽水试验综合成果图表与试验小结。其内容包括：钻孔预设、开（终）孔通知书、原始编录、班报表、水位与流量关系曲线、水位与时间(单对数及双对数)关系曲线、恢复水位与时间关系曲线、抽水成果、水文地质计算成果、MAPGIS格式地质柱状图、钻孔质量验收书等。 （二）工程地质钻探 工作内容包括：孔位选择，机具搬迁、场地平整、占地补偿、钻探施工及取芯、原位试验、岩心编录、岩心保存、岩心样品采集及送样、样品试验、场地恢复、孔口测量、钻探资料提交等。 1.钻进方法及取芯要求 钻进方法和钻进工艺应根据岩土类别、岩土可钻性分级和钻探技术要求确定。粘性土、砂土应采用锤击钻进，碎石土应采用冲击钻进，孔深100m钻孔和岩石地层应采用回转钻进。 （1）应采取全孔连续取芯钻进，限制回次进尺，严禁超管钻进。 （2）松散地层中，潜水水位以上孔段，宜采用干钻；在砂层、卵砾石层、硬脆碎和软碎岩层中可采用回转钻进。 （3）岩芯采取率，粘性土和完整岩体不低于85％，砂类土不低于70％，卵砾类土不低于60％，风化带和破碎带不低于65％。 （4）当遇下列情况之下时，应适当增减勘探孔孔深度： ①在预计深度内遇基岩时，进入中风化或微风化3m～5m终孔。 ②覆盖土层和风化带、破碎带厚度小于20m时，大部分钻孔应钻至中风化基岩为宜。 ③揭露构造破碎带的钻孔，应钻透破碎带至新鲜岩体中3m～5m。 （5）每钻进25m及终孔时，都要进行孔深、孔斜校正，终孔时孔深误差不得大于千分之一，孔斜误差不得大于2°。 （6）钻进过程中，应进行简易水文地质观测，记录初见水位、静止水位、水温、涌水和漏水情况，以及其他异常情况等。 （7）终孔后，应按要求进行封孔，一般可用粘土封孔，特殊情况应按封孔设计的要求封孔。 2.原状土取样要求 为了减少原状土样的扰动程度，保持其天然结构状态，要求做到以下几点： （1）粘性土和粉土中取原状土样，取样间隔2m；厚度小于2m的土层及有意义的夹层应取样；厚度大于5m的土层可间隔3m取样； （2）根据地层特征、取样深度、设备条件合理的选择取土器类型； （3）取样钻孔必须保持圆直，钻孔直径应比取土器外径大1—2级，并不得有缩径、塌孔现象；如采用跟管护壁措施时，套管距孔底高度应大于套管直径的5倍； （4）取土器入土长度不宜过长，对老粘土和一般粘性土不应大于其直径的3倍；对软土不应大于其直径的4倍； （5）取土器下入前应严格检查密封球阀或活阀是否失灵，出水孔是否畅通，土样筒与半合管是否吻合及有无发生变形等； （6）当取土器压入预计深度(即土样被压入土样筒内)后，应将取土器回转几圈，使样品底端切断(在软土层中取样，提取前应停放2—3min)后再提出取土器； （7）取土器由孔内提出后，应用专用工具拧卸；用自由钳拧卸时应小心夹拧；严禁用管钳，以免夹坏取土器，使土样变形扰动； （8）土样筒取出后，必须立即用于绵纱揩擦干净，不得进水和松开，用刀将土样两端削平并盖上土样盖；如果土样筒不满，应用稠度状态接近的扰动土样填满(被填部位和数量在送样单中应加以说明)， 然后加盖，缠胶布、封蜡，贴好标签，标明上下，放入土样箱内，及时送往实验室。 3.原位测试要求 （1）标准贯入试验 ①贯入前，应检查触探设备各部安装情况，如有松脱应及时拧紧；触探架要安装平稳，桅杆垂直，以保证触探头垂直贯入土中。 ②先钻进到需要进行试验的土层标高以上约15cm，清孔后换用标准贯入器，并量得深度尺寸。 ③将贯入器打入试验土层中，先打入15cm不计锤击数，继续贯入土层中30 cm，记录锤击数，此数即为标准贯入锤击数N63．5。若遇较密实的砂层，贯入30 cm的锤击数超过50击时，亦可选记小于30 cm时的锤击数，并换算相当贯入30 cm的锤击数。 ④提出贯入器，取出贯入器中的土样进行鉴别和描述。 ⑤钻孔必须垂直，并不得有坍塌缩径等现象发生。必要时应采取泥浆或跟管护壁措施，但试验深度必须在套管靴口以下75cm。 ⑥当触探杆长度大于3m时，锤击数应进行校正。 （2）重型(II)动力触探试验 ①贯入前，触探架应安装平稳，保持触探孔垂直。 ②贯入时，应使穿心锤自由下落，及时的记录一阵击的贯入量及相应的锤击数或直接记读每贯入10 cm所需的锤击数。 ③当触探杆长度大于3m时，锤击数应进行校正。 4.室内试验要求 （1）粘性土：应测试液限、塑限、比重、天然含水量、天然密度，天然孔隙比、饱和度、压缩系数、压缩模量、抗剪强度等。 （2）粉土：应测试颗粒级配、液限、塑限、比重、天然含水量、天然密度，天然孔隙比、饱和度、压缩系数、压缩模量、抗剪强度等。 （3）砂类土：应测试颗粒级配、比重、天然含水量、天然密度、最大和最小密度等。 （4）岩石：应测试岩石密度、含水率、吸水率(包括饱和吸水率和饱和系数)、干和湿极限抗压强度、软化系数、抗剪强度等。 5.工程地质编录及其他要求 （1）钻孔野外记录应有经过专业训练的人员承担；记录应及时、真实，按钻进回次逐段填写，严禁事后追记。 （2）钻探现场可采用肉眼鉴别和手触方法，也可采用微型贯入仪等定量化、标准化的方法。 （3）所有钻孔岩芯要装箱、填写岩心标签并保留至野外验收结束，所有钻孔的岩芯应有照片或录像资料。 （4）工程地质钻孔竣工后应提交下列资料：钻孔设计书、开孔和终孔通知书、钻孔工程地质柱状图、岩芯照片、岩芯编录表、钻探班报表、岩石质量(RQD)统计表，施工小结、钻孔质量验收书等。 （三）资料搜集 搜集的水文地质钻孔孔位明确、地层结构清晰、单井涌水量及降深等基本数据齐全可视为有效孔，否则视为废孔。 搜集的工程地质钻孔应孔位明确，具有地区代表性和控制性，地层结构清晰、原位试验及样品测试等基本数据齐全。 （四）其它 1.水文地质剖面图1纵、1横，工程地质剖面3纵1横，尽可能穿过较多的地质体、反映较多的地质内容。采用MAPGIS格式，按照有关技术要求编制。 2.钻孔地质柱状图、地质剖面图采用MAPGIS格式。 3.编制地质勘查报告 七、质量要求 为确保工作质量，委托业务实行承担单位法人负责制和项目负责人责任制，成立质量监控组，对项目全过程进行质量监控。严格执行自检和单位级检查的质量检查制度，层层落实，人人负责把好质量关。接受甲方检查和监督，检查结果和整改情况要有文字记录。 八、预期成果 （一）水文地质钻探报告 主要内容： 1.序言 包含项目来源、目标任务、工作起止时间、主要工作内容、工作方法、完成工作量、质量评述、取得的主要成果等相关内容。 3.重点地区水文地质条件 主要包括含水层(组)的空间分布及其水文地质特征，地下水类型及含水层(组)的划分，地下水的补给、径流、排泄条件，论述供水水文地质条件。 4.存在问题 5.结论与建议 6.附图 水文地质剖面图2条。 7附件 1.水文地质钻孔资料（表格由甲方提供） 2.搜集的钻孔资料复印件 （二）工程地质勘察报告 主要内容： 1.序言 包含项目来源、目标任务、工作起止时间、主要工作内容、工作方法、完成工作量、质量评述、取得的主要成果等相关内容。 2.自然地理及地质条件概述 概述工作区的地形和地貌条件，气象和水文特征，叙述地层和主要地质构造的分布及特征； 3.勘察区工程地质条件 主要包括岩、土体的岩性、厚度、空间分布、工程地质性质及其空间变化规律，划分岩、土体结构类型，进行工程地质评价。 4.存在问题 5.结论与建议 6.附图 工程布置图，工程地质剖面图、柱状图若干。 7.附表 岩土物理力学指标分析测试报告、岩土物理力学性质指标统计表 8.工程地质钻孔资料（表格由甲方提供）及搜集的钻孔资料复印件 九、其它 投标单位必须积极搜集调查水文地质及工程地质资料，与甲方项目组保持经常性的联系，及时反映和共同商讨、解决工作中出现的各种问题，按时参加各项技术活动，服从由于出现特殊情况而导致的技术方案的调整。 |

- 第二章 响应文件内容及格式

一、响应文件的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 资格性证明材料 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的外封面及封口 | 1 | 1 |
| 2 | 响应文件的封皮 | 2 |  |
| 3 | 响应文件的目录 | 3 |  |

二、资格性证明材料（本栏所列内容为采购项目的初审条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段的评审）

| 序号 | 资格性证明材料 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商法人营业执照（复印件) |  | 2 |
| 2 | 供应商资质证书（复印件) |  |  |
| 3 | 供应商安全生产许可证（复印件) |  |  |
| 4 | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 4 |  |
| 5 | 相关财务报表及税务证件 |  |  |
| 6 | 业绩证明材料 |  |  |
| 7 | 质量体系认证 |  |  |

三、符合性证明材料（本栏所列内容为采购项目的初审条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段的评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 5 | 3 |
| 2 | 报价一览表 | 6 |  |
| 3 | 项目要求及投标响应表 | 7 |  |
| 4 | 拟派项目组成员组成及设备表 | 8 |  |
| 5 | 技术方案 | 9 |  |
| 6 | 费用预算 | 10 |  |

四、其它材料

| 序号 | 其他材料 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况表 | 11 | 4 |
| 2 | 企业其他资格证明文件（资信、荣誉、重合同守信用等） |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件；

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 响应文件（正本） 招标项目名称： 磋商文件编号： 供应商名称（公章）： | 收件人： 响应文件（副本） 招标项目名称： 磋商文件编号： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |
| 收件人： 响应文件（电子版） 招标项目名称： 磋商文件编号： 供应商名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

长吉经济圈重点区水文地质地质与工程地质钻探

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照……………………………………………所在页码

1.2供应商资质证书…………………………………………………所在页码

1.3安全生产许可证…………………………………………………所在页码

1.4税务登记证………………………………………………………所在页码

1.5法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

1.6财务报表…………………………………………………………所在页码

1.7企业业绩…………………………………………………………所在页码

1.8质量体系认证……………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料

2.1响应函……………………………………………………………所在页码

2.2报价一览表………………………………………………………所在页码

2.3项目要求及投标响应表…………………………………………所在页码

2.4拟派项目组成员组成及设备表…………………………………所在页码

2.5技术方案…………………………………………………………所在页码

2.6费用预算…………………………………………………………所在页码

三、其它材料

3.1企业基本情况表…………………………………………………所在页码

3.2企业其他资格证明文件…………………………………………所在页码

3.3其他………………………………………………………………所在页码

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：          (签字 ,字迹应工整、清晰)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购人名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号）的投标签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

公 司 名 称：（加盖公章）

年   月   日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年  月  日

格式5

响应函

沈阳地质调查中心：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目 采购项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行投标。

为此，我方按磋商文件规定提供服务的投标报价、响应保证金：

| 序号 | 投标报价（基础报价） |  | 委托业务工作起止时间 | 响应保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |  |
| 1 |  |  |  | 无 |

一、我方按合同约定实施和完成委托业务，修补委托业务中的任何缺陷，委托业务质量达到相应技术规范要求。

二、我方派          同志担任本委托业务的负责人，专业      ，级别      ：

三、我方同意在磋商文件中规定的开标日起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

四、我方保证遵守磋商文件的规定，如果本公司违反磋商文件要求，我方的磋商保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的磋商有效期内撤回投标，我方的磋商保证金可以被你单位没收。

五、我方承诺已经具备磋商文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

六、我方保证尊重磋商小组的评审结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

七、我方承诺接受磋商文件中合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按磋商文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

八、我方承诺采购单位若需追加采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证服务。

九、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者集中采购机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

格式6

报价一览表

供应商名称：                                    单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标报价 （基础报价） | 委托业务工作起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

填表说明：

1．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

2．响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

3.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4. 经费预算按照《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函【2010】88号）及其相关规定执行，参考中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010版），按经费控制数要求编制预算。投标人应在“经费预算”章节中，编写预算编制说明和预工-1及预工-2预算表。预算编制说明主要应包括项目概况、预算编制依据、采用的预算标准和测算依据，项目预算合理性及可靠性分析，需要说明的问题等。预算表要规范，内容要齐全。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：    (签字 ；字迹应工整、清晰)

签署日期：      年      月      日

格式7

项目要求及投标响应表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商文件要求 |  |  | 响应文件响应内容 | 备注 |
|  | 服务地点 | 吉林省长春市 |  |  |
|  | 服务期限 | 工程起止时间：2017年7月-2017年9月。 提交成果、汇交资料时间：2017年10月 |  |  |
|  | 质量要求 | 为确保工作质量，委托业务实行承担单位法人负责制和项目负责人责任制，成立质量监控组，对项目全过程进行质量监控。严格执行自检和单位级检查的质量检查制度，层层落实，人人负责把好质量关。接受甲方检查和监督，检查结果和整改情况要有文字记录。严格按有关规范和设计书要求进行工作。 |  |  |
|  | 预算控制数金额 | 人民币肆拾万肆仟叁佰元整（¥404,300.00） |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与磋商文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

格式8

拟派项目组成员组成及设备表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

8-1投标单位委托业务负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：委托业务负责人应附身份证、职称证、须附合同协议书复印件。类似项目应附项目负责人身份参与的项目成果报告(仅须提供封一和封二)和归档证明复印件（加盖公章）。

8-2委托业务主要技术人员表

|  | 姓名 | 职务 | 职称 | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 专 业 主 要 人 员 |  |  |  |  |

备注：委托业务主要技术人员应附身份证、职称证复印件。

8-3投标单位预算编制人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 取得预算员（造价师）证时间 |  |  |  |  |
| 编制预算的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：预算编制人应附职称证复印件

8-4委托业务主要技术装备表

| 名称 | 规格 | 数量 | 主要性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：    (签字 ；字迹应工整、清晰)

签署日期：      年      月      日

格式9

技术方案

（服务承诺书格式和内容自拟，内容一般涵盖资质概况和工作程度、工作目标及任务、工作方法和主要技术要求、组织管理、质量保证、预期成果）

格式10

费用预算

经费预算按照《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函【2010】88号）及其相关规定执行，参考中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010版），按经费控制数要求编制预算。投标人应在“经费预算”章节中，编写预算编制说明和预工-1及预工-2预算表。预算编制说明主要应包括项目概况、预算编制依据、采用的预算标准和测算依据，项目预算合理性及可靠性分析，需要说明的问题等。预算表要规范，内容要齐全。

格式11

企业基本情况表

| 企业名称 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本及注册地 |  |  | 企业性质 |  |
| 资质情况 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业地址 |  | 电话、传真 |  |  |
| 法定代表人 |  | 技术负责人 |  |  |
| 企业总人数 | 人 | 在册技术、经济人员 |  | 人 |
| 高级职称 | 人 | 中级职称 |  | 人 |
| 注册执业人员 | 人 | 其他人员 |  | 人 |
| 工程师 | 人 | 经济师 |  | 人 |
| 管理人员 | 人 | 其他 |  | 人 |
| 其他 |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：    (签字 ；字迹应工整、清晰)

签署日期：      年      月      日

- 第三章   评审方法

一、本项目采用综合评分法进行评审，评分标准和评分细则：

| 考评内容 | 具体要求与评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 1.资料收集与分析利用 | 针对标书的目标任务，全面、系统分析工作区水文地质及工程地质资料，准确梳理、提出存在的主要工程地质问题： 各方面均优于得5分；基本优于得4分；满足得3分；部分满足得2分；完全不满足得0分。 | 5 |
| 2.目标任务 | 投标文件对招标书提出的目标、任务响应程度好 各方面均优于标书要求的得4分；基本优于得3分；满足得2分；部分满足得1分；完全不满足上述要求得0分。 | 4 |
| 3.实物工作量 | 实物工作量设置符合招标书要求： 各方面均优于得4分；基本优于得3分；满足得2分；部分满足得1分；完全不满足得0分。 | 4 |
| 4.工作部署与工作安排 | 总体工作部署合理和进度安排清楚、预期成果提交时间符合招标文件的要求、文字精练，附图清晰、齐全： 各方面均优于上述要求的得5分；基本优于得4分；满足得3分；部分满足得2分；完全不满足得0分。 | 5 |
| 5.技术要求和工作方法 | 工作方法选择得当，技术要求符合规范与实际： 各方面均优于、且认识、阐述深刻的得24-28分；各方面均优于、且阐述合理的得19-23分；某些方面优于、且阐述基本合理的得14-18分；基本优于得9-13分；满足得4-8分；仅部分满足得0-3分。 | 28 |
| 6.组织管理及质量保证 | 项目组织与质量保证体系完善、职责明确，运转正常；质量保证及安全生产措施具体，可操作性强。 各方面均优于得9-10分；基本优于得7-8分；满足得5-6分；部分满足得3-4分；完全不满足得0分。 | 10 |
| 7.预期成果 | 对招标文件提出的预期成果响应全面、深刻。 各方面均优于得4分；某些方面优于得3分；基本要求的得2分；部分满足要求得1分；完全不满足要求得0分。 | 4 |
| 8.费用预算 | 预算真实、合法、经济，符合预算编制要求；预算形式正确、内容齐全完整，与技术方案密切相关；预算依据充分；编制说明内容完整详细，存在问题对预算的合理性没有实质性影响的，经费安排合理者。 各方面均优于得9-10分；基本优于得7-8分；满足要求得5-6分；部分满足要求得3-4分；完全不满足要求得0分。 | 10 |
| 9.资质条件 | 具有国土资源部颁发的水工环勘查甲级资质证书，并具有地质勘察乙级及以上资质，并在有效期内。不接受联合体投标。具有安全生产许可证并在有效期内。 | 5 |
| 10.地区施工经验及能力 | 具有五年以上类似地区水文地质勘查施工经验及相关证明 多（15分）；较多（12分）；一般（10分）；少（5分） | 15 |
| 11.仪器设备 | 钻探及试验、后勤保障等仪器设备齐全、先进、合理，具体性能可满足工作地区钻探施工的要求 各方面均优于得5分；基本优于得4分；满足得3分；部分满足得2分； 完全不满足得0分。 | 5 |
| 12.人员配置 | 人员配备充足、结构合理；技术骨干力量配备满足工作要求；项目负责人主持过多个同类项目。 全面优于得4-5分；优于得2-3分；一般得1分。 | 5 |
| 总 计 |  | 100 |

注：

1.磋商小组将对人员原件进行核实，若发现一人同时出现在两个或两个以上供应商的响应文件中，或注册单位不符的，响应文件则按无效响应文件处理。

2.磋商文件中要求提供原件的评议项目，如未提供原件（复印件装订在响应文件中）的该项将不给分。

3.评审中遇到的其它问题，由磋商小组集体研究处理。

- 第四章   合同条款

合同主要条款

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，双方协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。

甲方：中国地质调查局沈阳地质调查中心

乙方：

甲方与乙方经过友好协商，就长吉经济圈重点区水文地质与工程地质钻探达成如下协议：

一、组成合同的文件

除了本合同协议书外，下列文件也是本合同协议书的组成部分：

1．甲方的招标文件；

2．乙方的投标文件；

3．中标通知书；

4．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

上述文件出现矛盾，以本合同协议书及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件为准。

二、委托业务内容

1．水文地质钻探2个孔，总进尺200m；相应的抽水试验20台班。

2．工程地质钻探500m，钻孔20孔，相应的原位试验和土工试验。

3．充分搜集工作区地质和水文地质钻孔资料，满足区域水文地质和工程地质分析条件。

3. 提交《长吉经济圈重点地区水文地质钻探报告》和《长吉经济圈重点地区工程地质勘查报告》

三、甲方责任与义务

1．遵守国家和中国地质调查局关于地质调查项目管理的有关规定，履行委托业务竞争性磋商、提出技术要求、工作设计审查、部署孔位、项目监督检查、野外验收、成果报告评审、督促资料和成果汇交等各项工作的责任与义务。

2．根据进度及时拨付工程款；

四、乙方责任与义务

1.必须遵照国家有关规定及甲方要求，严格执行项目预算，对项目单独核算，保证经费合理使用，不得截留、挪用或挤占。承担由甲方组织的工程设计、质量检查及验收等相关费用；

2.乙方在委托业务实施过程中应保证安全，如造成人员伤亡或财产损失，由乙方自行担负经济或法律责任。

3．乙方应按照甲方指定的孔位进行施工，不得无故变更。如遇特殊情况，及时与甲方沟通；并自行负责“三通一平”。 经甲方验收不符合设计要求的工作内容，乙方应进行返工，所造成的经济损失由乙方自行承担。

4．未经甲方同意，乙方不得将本委托业务全部工作委托给第三人（系指具有法人资格的单位，不包括自然人，下同），或将本委托业务全部工作分解后委托给第三人。在合同签订时要附保密承诺书。经甲方同意，乙方可以将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容委托给第三人，但乙方已有相应资质的业务除外。委托业务应与该单位签订的合同不得与本合同发生抵触，但不能解除乙方任何义务和责任。

5．乙方在工作中，要注意各种资料的保密性，委托业务资料要按照国家“安全保密法”，做好保密工作。除法律规定或合同另有约定外，未经双方同意，双方均不得将对方所提供的技术秘密及声明或需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

6．负责编报项目设计方案、最终成果报告。

五、费用与支付

1、费用构成

（1）工程承包费用 40.43万元。

2、付款方式

长吉经济圈重点区水文地质与工程地质钻探项目经费40.43万元，在收到财政拨款、签订合同后将按下列时间和方式支付：

（1）_________年___月前，甲方在收到乙方按约定支付合同金额10%履约保证金后，向乙方约定的账户，支付合同金额的80 %，人民币（大写）叁拾贰万叁仟肆佰元整（￥ 32.34万元），此款为第一期项目经费；

（2）乙方在工程野外验收、报告评审通过后，甲方支付合同金额的 20 %，人民币（大写）捌万零玖佰元整（￥8.09万元）；

（3）乙方在资料汇交后，甲方退回合同金额10%履约保证金，人民币（大写）肆万元整（￥4.0 万元）。

注：甲方收到乙方根据双方核定的结算清单，并在税务机关开具的发票后，3日内向乙方开户行一次性汇出应付款。

乙方须按甲方的要求，编报年度委托业务财务决算。在委托业务完成后，编制委托业务经费使用情况总结报告。

3、履约保证金

合同签订后乙方支付10％履约保证金给甲方。钻进施工完成、钻探现场恢复、工程验收合格、技术资料汇交完毕后，甲方将保留金返还给乙方。

4、因为乙方原因造成钻井部分或者全部报废，则报废的孔段被视为废孔段，乙方采取措施重新施工所发生的全部费用由乙方承担。

六、专用条款

1．甲方单独或与乙方联合确定孔位。甲方对钻探施工的全过程进行监督，有权制止乙方施工中违反合同的行为并令其整改。每单孔完工后，甲方及时组织验收，并在验收单上签字。验收合格后，乙方钻机方可搬至下一孔。

2．成果和资料的归属

（1）乙方在施工过程中形成的成果和资料归甲方所有。

（2）乙方须保证向甲方提交的所有原始记录和技术资料真实、可靠，一经发现存在弄虚作假行为，甲方有权追究赔偿责任。

3．保密要求

（1）乙方应对与本项目有关的人员进行经常性的保密教育；对与本项目有关的宣传报道、学术交流、国际合作等活动，必须提前一个星期向甲方呈文报批，公开发表的论文，发表前必须由甲方审查通过。本工程的保密有效期自工程招标开始至工程竣工验收后一年。

（2）应加强乙方人员的管理，不得将未经甲方批准的人员带入施工现场，不得在施工现场接待媒体采访。

（3）因乙方违反保密的规定造成泄密事件，由乙方承担全部责任。

4、合同实施中如有设计变更，需要调整合同价格的，双方另行协商解决，并签署补充协议。

七、通用条款

1．本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可向合同签署地的人民法院起诉。

2．本合同未尽事宜，由双方及时协商签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

3．本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的责任和义务后，本合同自行失效。

4．因人力不可抗拒的自然因素造成停工，延误的时间不计在工期之内，造成的损失由双方根据情况协商解决。

5．本合同一式八份，双方各执四份。

- 第五章  供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：中央财政预算资金

- 2.定义：

2.1 “采购人”：指代理本项目的具体采购人名称。

2.2 “采购单位”指磋商文件中所述所有服务的需方。

2.3 “采购服务”指磋商文件中所述服务。

2.4 “磋商文件收受人”指按磋商文件规定取得磋商文件的潜在供应商。

2.5 “供应商”指按磋商文件规定取得磋商文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足磋商文件中公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.服务

供应商要按照磋商文件的要求提供服务。为提供服务的所产生的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，供应商应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.采购单位授标时更改采购服务数量的权利

采购单位在授予政府采购合同时有权在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1招标采购单位根据招标采购项目的具体情况，可以组织潜在供应商现场考察或者召开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

7.2现场踏勘及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.3供应商对磋商文件如有疑义要求澄清的，应在现场踏勘及标前答疑会结束前以书面形式通知招标采购单位，招标采购单位将根据项目的实际情况，决定是否答复。答复将以公告的方式公布。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

8.1第一部分：磋商文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.1.5政府采购服务合同专用条款

8.1.6供应商须知

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成磋商文件的所有内容。

9.磋商文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告或向供应商书面发出。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有磋商文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开标时间，但至少应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告或向供应商书面发出。

9.3 磋商文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布或向供应商书面发出的为准，如果内容互相矛盾时，是最后发出的为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件。响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按磋商文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。磋商文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13. 经费预算与报价

经费预算按照《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函【2010】88号）及其相关规定执行，参考中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010版），按经费控制数要求编制预算。供应商应在“经费预算”章节中，编写预算编制说明和预工-1及预工-2预算表。预算编制说明主要应包括项目概况、预算编制依据、采用的预算标准和测算依据，项目预算合理性及可靠性分析，需要说明的问题等。预算表要规范，内容要齐全。

14.响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写响应函、报价一览表。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。

14.3供应商应完整地填写磋商文件中的项目要求及投标响应表，响应文件的服务要求响应情况应与磋商文件的服务要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.4项目要求及投标响应表是评审的重要依据，无论所投标的服务与磋商文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照磋商文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供所有服务的合格性以及符合磋商文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

17.磋商有效期

17.1响应文件有效期为自开标之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

17.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，并以书面形式进行协商确认，磋商保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

18.响应文件的式样和签署

18.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证磋商小组的评审和响应文件存档需要。

18.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

18.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

18.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、响应文件的递交

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本、电子版单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”、“电子版”字样，然后再将正、副、电子版本三个包封，统封在一个包封中。

19.2响应文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

19.3加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

19.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购人对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

20.响应截止时间

20.1供应商按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本、电子版数量提交响应文件。采购人收到响应文件的时间不得迟于磋商文件规定的响应截止时间。

20.2采购人可以延长响应截止时间，在这种情况下，采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

21.迟交的响应文件

采购人拒收在规定的响应截止时间之后递交的响应文件。

22.响应文件的修改和撤回

22.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的响应截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

22.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

22.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

22.4在响应截止时间后（即从开标之时起），供应商不得对其响应文件做任何修改。

22.5从响应截止时间至磋商有效期期满，供应商不得撤回投标，否则磋商保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除磋商保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评审

23.开标

23.1采购人按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织采购单位和有关方面的代表参加开标仪式。

23.2开标时由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标报价及是否提交了磋商保证金。采购人将做开标记录并在开标后要求供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

23.3供应商在投标时有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应文件：

23.3.1在磋商文件规定的响应截止时间之后投标的；

23.3.2响应文件未按磋商文件规定密封的；

23.3.3未领取磋商文件参加投标的；

24.磋商小组的组成

24.1采购人负责组织评审工作。

24.2与供应商有利害关系的人不得进入磋商小组。

24.3磋商小组由采购单位代表和有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。磋商小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行磋商小组职责。

25.响应文件的初审

25.1资格性检查。磋商小组依据有关法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中资质证明、磋商保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查磋商保证金的有效性。在评审过程中，磋商小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在磋商小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

25.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，审查响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出了响应。

25.2.1 实质上响应的投标是指与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

25.2.2 重大偏离系指供应商服务的要求、服务期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

25.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但磋商小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应磋商文件要求的其它内容。

25.2.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，将作为无效投标处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

25.2.5 磋商小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

25.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

25.3.1未按磋商文件规定要求签署、盖章的；

25.3.2不具备磋商文件中规定资格要求的；

25.3.3不符合磋商文件规定的实质性要求的；

25.3.4在评审过程中，磋商小组发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

25.3.4.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的响应文件中相同错误在3处以上（含3处）；

25.3.4.2两家以上投标供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

25.3.4.3两家以上投标供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

25.3.4.4投标供应商串通投标的其它情形；

25.3.5投标报价未按磋商文件要求报价的；

25.3.5磋商文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

25.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

25.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

25.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

25.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，磋商保证金将被没收。

26.响应文件的澄清

磋商小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

27.评审办法和评审标准

磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1综合评分法

27.1.1是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评审方法。

27.1.2磋商小组依照评审方法对每个有效响应文件进行打分。

28. 成交供应商的确定

28.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，由磋商小组集体研究处理。

28.2评审中遇到的其它问题，由磋商小组集体研究处理。

28.3磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购单位提交书面评审报告。

28.4采购单位按照评审报告中推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商；也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

29.评审过程的保密性

29.1公开开标之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其它人透露。

29.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向磋商小组、采购单位或采购人施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

30.政府采购合同授予标准

采购单位根据磋商小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应磋商文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

31. 采购人宣布废标的权利

- 31.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 31.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 31.1.2本次采购项目为国家财政预算投资项目，国家财政预算安排有调整或取消的可能。采购人在采购开始至合同正式签订前可能对磋商文件的内容做出调整直至取消项目，采购人和采购人将不对供应商和成交供应商做出任何补偿，请供应商注意风险；

- 31.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 31.2响应截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足3家的，均按国家规定执行。

32.成交通知书

32.1 在磋商有效期满之前，采购人将在政府采购指定媒体上发布中标结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃，应当承担相应的法律责任。

32.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

33. 签订服务协议

33.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面服务协议。所签订的服务协议不得对磋商文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

33.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订服务协议的条件，不得与成交供应商私下订立背离协议实质性内容的协议。

七、其   他

- 34．履约保证金

34.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按磋商文件规定的金额及要求提交履约保证金。

34.2履约保证金采取银行汇款形式提交。

- 34.3履约保证金的有效期到供方提供的服务经采购单位或采购人验收合格交付之日止，不计利息。

35.询问和质疑

- 35.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 35.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。
    35.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
    35.4采购单位委托采购人采购的，供应商可以向采购人提出询问或者质疑，采购人应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

- 35.5质疑供应商对采购单位、采购人的答复不满意或者采购单位、采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

36. 预算控制数

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”中的预算控制数的规定，超出预算控制数的投标报价均视为不响应磋商文件而直接宣布为投标无效。

37.其它

- 其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。