附件1

委托业务内容和技术要求

（共13项）

目   录

委托业务1－国家水资源基础调查数据库与智慧服务平台研发（2024年度）	5

（一）委托业务名称	5

（二）委托业务目标任务	5

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	5

（四）委托业务预期成果	5

（五）经费控制数	5

（六）实施周期	5

委托业务2－地下水资源在线评价系统运行维护及年度数据入库	6

（一）委托业务名称	6

（二）委托业务目标任务	6

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	6

（四）委托业务预期成果	6

（五）经费控制数	6

（六）实施周期	7

委托业务3－地质灾害多模态监测数据卫星传输小站优化与模型构建	8

（一）委托业务名称	8

（二）委托业务目标任务	8

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	8

（四）委托业务预期成果	9

（五）经费控制数	10

（六）实施周期	10

委托业务4－基于数字孪生的滑坡观测数据可视化展示关键技术研究	11

（一）委托业务名称	11

（二）委托业务目标任务	11

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	11

（四）委托业务预期成果	11

（五）经费控制数	12

（六）实施周期	12

委托业务5－地质灾害监测数据质量评价方法优化	13

（一）委托业务名称	13

（二）委托业务目标任务	13

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	13

（四）委托业务预期成果	13

（五）经费控制数	14

（六）实施周期	14

委托业务6－大模型基础平台搭建与参数调试	15

（一）委托业务名称	15

（二）委托业务目标任务	15

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	15

（四）委托业务预期成果	16

（五）经费控制数	16

（六）实施周期	16

委托业务7－基于热成像技术的地质灾害监测关键技术研发	17

（一）委托业务名称	17

（二）委托业务目标任务	17

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	17

（四）委托业务预期成果	18

（五）经费控制数	18

（六）实施周期	18

委托业务8－典型市县级国土空间规划实施成效自动化评估模块研发	19

（一）委托业务名称	19

（二）委托业务目标任务	19

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	19

（四）委托业务预期成果	19

（五）经费控制数	20

（六）实施周期	20

委托业务9－基于系统动力学的资源环境承载能力评价预警模型研发	21

（一）委托业务名称	21

（二）委托业务目标任务	21

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	21

（四）委托业务预期成果	21

（五）经费控制数	22

（六）实施周期	22

委托业务10－坝上农草生态区生态地质典型要素地面补充调查	23

（一）委托业务名称	23

（二）委托业务目标任务	23

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	23

（四）委托业务预期成果	23

（五）经费控制数	23

（六）实施周期	24

委托业务11－采矿损毁土地管理信息系统研发	25

（一）委托业务名称	25

（二）委托业务目标任务	25

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	25

（四）委托业务预期成果	25

（五）经费控制数	25

（六）实施周期	25

委托业务12－沧州国家野外站均衡试验场建设（2024年度）	27

（一）委托业务名称	27

（二）委托业务目标任务	27

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	27

（四）委托业务预期成果	28

（五）经费控制数	28

（六）实施周期	28

委托业务13－沧州地区地质钻孔岩心取样	29

（一）委托业务名称	29

（二）委托业务目标任务	29

（三）委托业务主要工作内容及其工作量	29

（四）委托业务预期成果	30

（五）经费控制数	30

（六）实施周期	30

- 委托业务1－国家水资源基础调查数据库与智慧服务平台研发（2024年度）

- （一）委托业务名称

国家水资源基础调查数据库与智慧服务平台研发（2024年度）。

- （二）委托业务目标任务

编制国家水资源基础调查数据库标准，建设国家水资源基础调查数据库，实现水资源基础调查工作的全流程信息化管理，为构建水资源智慧服务平台奠定基础。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

1.编制国家水资源基础调查数据库标准，满足水资源基础调查国家－流域－省（市）三级数据资源流转与业务全过程管理需求。

2.研发国家水资源基础调查数据库，对水域空间调查、地表液态水储存量调查、冰川及常年积雪调查等业务数据进行统一管理；搭建分布式数据资源体系，实现国家－流域－省（市）三级数据的安全交互与数据成果全过程管理。

- （四）委托业务预期成果

1.国家水资源基础调查数据库标准；

2.国家水资源基础调查数据库。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价90万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月。

- 委托业务2－地下水资源在线评价系统运行维护及年度数据入库

- （一）委托业务名称

地下水资源在线评价系统运行维护及年度数据入库。

- （二）委托业务目标任务

更新2023-2024年度全国水资源基础数据序列，进一步数据库结构及相关模块，运行维护全国地下水资源在线评价系统，支撑服务国家水资源基础调查数据库建设和地下水资源量评价工作。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

1. 运行维护全国地下水资源在线评价系统：（1）建设完善省级地下水资源周期评价基础数据库与成果库；（2）支撑全国地下水资源年度评价（2023），形成评价基础数据和成果数据库。

2. 围绕全国水资源基础数据序列（2023~2024年度）整编校核及出入库流程，完善全国水资源数据库管理系统中的属性数据及空间数据出入库模块，实现数据源、校核过程、更新维护等信息的有序管理。

- （四）委托业务预期成果

1.全国地下水资源评价系统运行维护（2024年度）成果报告1份；

2.全国降水量、河川径流等水资源基础数据整编校核数据集1套。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价49万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月。

- 委托业务3－地质灾害多模态监测数据卫星传输小站优化与模型构建

- （一）委托业务名称

地质灾害多模态监测数据卫星传输小站优化与模型构建

- （二）委托业务目标任务

目标任务一：

依托西南强震区的地质灾害、气候、地形地貌、动态监测等多源数据，对其进行预处理，形成统一的数据集。通过自动抽取数据集中的知识，形成关联知识库，建立大模型框架，构建智能问答系统，支持将用户的自然语言问题转化为查询语句，利用大模型的语言推理归纳能力，能够从知识库中检索并总结归纳相关信息，提高地质灾害监测信息的检索与应答的准确性和效率。通过大语言模型的理解和推理能力，在面对新的问题时，系统可以通过检索和匹配的方式快速生成完整并准确的答案，从而辅助科研人员对地质灾害活动区域开展地质调查研究，了解地质构造特征，为地质灾害预测预警提供基础资料、研究地质灾害前兆，提高地质灾害预测预警能力和地质灾害监测数据分析等。同时，系统支持对训练后的不同模型框架进行应用效果验证。

目标任务二：

在以往项目工作基础上，通过优化现有卫星数据传输节点结构及功能，完成对野外固定监测节点站设备的天馈射频基带部分重新做一体化集成的设计、制作、入网定型等开发工作。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害多模态监测数据卫星传输小站优化与模型构建项目 | 西南典型强震山区地质灾害监测多模态训练数据集与模型构建部分 | ①数据源对接：对现有西南强震区的地质灾害、气候、地形地貌、动态监测等多源数据，包括基础数据、各类报表数据以及知识库数据等，通过API接口调用、数据迁移等方式进行数据源对接，采集散落在不同平台或系统的监测数据，聚合在一起，形成一个解决实际问题的单一的、原始的数据合集。 ②数据整合：对获取的各类原始数据进行梳理分类，探测数据并分析数据质量状况，对其进行清理和检查，根据数据属性和用途进行归一化处理，构建涵盖地质灾害、气候、地形地貌等要素的统一数据集，将数据转化为适合模型训练的形式，以供后续模型训练和测试使用。 ③大模型技术选型：调研国内外前沿大模型技术，根据项目数据特性及计算资源限制，筛选出最适合本项目的几种大模型技术。 ④模型训练与调优：按照交叉验证的原则划分训练集、验证集、测试集，针对要执行的任务对大模型进行微调训练，使其学习震后地质灾害监测数据的相关知识，从而具备提供基于监测数据的分析、应答的能力。 ⑤监测数据分析效能评估：对模型在特定任务上的性能进行定期评估，根据性能评估结果对模型进行调优，不断优化模型参数和训练策略，以逐步提升模型在任务上的性能。 ⑥智能问答：将自然语言问题转化为查询语句，并能够从智能问答系统中检索相关信息，实现对地质监测信息的检索与应答。 | 项 | 1 |
|  | 优化地质灾害监测卫星数据传输小站部分 | ①基于现有野外数据传输通信节点，完善圆极化双工器滤波器及馈源，设计试制正馈式天线射频基带一体化数据传输节点，完成试制产品的亚州九号卫星入网测试。 ②完成改善后数据传输节点的工程实施标准及培训材料编制，完成示范点建设。 ③完成监测地面站天馈射频基带一体式设备研发项目验收报告。 ④保证和现有系统的平滑衔接。 | 个 | 1 |

- （四）委托业务预期成果

1. 地质灾害监测卫星数据传输小站样机1套；

2. 基于西南强震山区数据集训练的AI问答大模型V1.0 ；

3. 搭建大语言模型训练框架不少于3个；

4. 项目成果报告1份。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价48万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月

- 委托业务4－基于数字孪生的滑坡观测数据可视化展示关键技术研究

- （一）委托业务名称

基于数字孪生的滑坡观测数据可视化展示关键技术研究。

- （二）委托业务目标任务

选择监测设备较全、变形迹象较为明显的处于蠕变阶段的滑坡，开展基于数字孪生的滑坡监测动态可视化关键技术研究，形成面向滑坡单体的监测数据综合展示解决方案。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于数字孪生的滑坡观测数据可视化展示关键技术研究 | 基于数字孪生的滑坡观测数据可视化技术框架 | 综合采用人工智能、动画制作、数值模拟等技术手段，在分析考虑滑坡三维地质结构、成灾机理、失稳过程、观测数据等基础上，形成基于数字孪生的滑坡观测数据可视化框架平台，能够嵌入现行国家级智能监测预警平台，并给出相应运行环境软硬件要求、使用说明书和提供源代码等。 | 项 | 1 |
|  | 典型滑坡观测数据数字孪生案例分析构建 | 根据甲方要求选择典型区域（四川雅安等），整编调查、监测等多源数据，针对区域内滑坡、泥石流构建基于数字孪生可视化场景。 | 项 | 1 |

- （四）委托业务预期成果

1.框架功能：

（1）支持《地质灾害监测数据通信技术要求》（DZ/T 0450-2023）相关标准的多类型传感器数据接入和可视化展示，具备独立展示和嵌入现行国家智能监测预警平台能力；

（2）支持位移、降雨、含水率、倾角、加速度、深部位移、声发射等传感器监测数据可视化展示，具备监测数据变化后滑坡合理化响应的可视化展示，包括稳定性变化、运动过程模拟、威胁区域划定、风险区域分级与动态调整等。

2.预期成果

《基于数字孪生的滑坡观测数据可视化展示关键技术研究项目成果报告》1份，数字孪生系统框架（含典型案例1处）1套。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价64万元。

- （六）实施周期

2023年5-11月。

- 委托业务5－地质灾害监测数据质量评价方法优化

- （一）委托业务名称

地质灾害监测数据质量评价方法优化。

- （二）委托业务目标任务

基于现有的海量监测数据和大数据技术，结合行业规范和业务规律，建立一套评价周期更为灵活、评价结果更具解释性的数据质量评价方案；完善数据质量评价系统，开发数据质量评价可视化交互分析功能模块，实现对评价结果的可视化展示，并支持异常数据的快速定位。按月对全国地质灾害监测数据的质量情况从数据完整性、可靠性、准确性三个维度进行评价分析，形成数据质量分析月报；针对以往监测数据开展多维度分析，支撑“地质灾害监测预警实验总结评估”。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害监测数据质量评价方法优化 | 数据质量评价方法研发 | 基于海量的监测数据实际情况，结合行业规范和业务规律，建立一套评价周期更为灵活，评价结果更具解释性的评价方法。 | 项 | 1 |
|  | 数据质量评价可视化交互分析功能模块 | 实现对评价结果的可视化展示，支持异常数据快速定位 | 项 | 1 |
|  | 数据质量按月度评价 | 5-11月按月进行数据质量评价，形成数据质量评价月报 | 份 | 7 |
|  | 历年监测数据质量分析 | 对2021—2023年监测数据质量评价结果开展多维度分析 | 项 | 1 |

- （四）委托业务预期成果

1.项目成果：

（1）数据质量评价方法2.0版；

（2）数据质量评价可视化交互分析功能模块；

2、成果报告

（1）《地质灾害监测数据质量评价方法优化成果报告》1份；

（2）《数据质量评价月报》7份。

（3）地质灾害监测数据质量分析报告（2021—2023年）。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价48万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月

- 委托业务6－大模型基础平台搭建与参数调试

- （一）委托业务名称

大模型基础平台搭建与参数调试

- （二）委托业务目标任务

核心目标是通过大模型基础平台搭建与参数调试，建立“AI速报模块”V1.0、“AI识图模块”V1.0。具体任务包括：构建稳定高效的大模型运行环境，收集并处理地质灾害相关数据，配置并优化适合地质灾害领域的模型。为地质灾害监测提供智能化、快速化的支持，提升地质灾害防治工作的效率和准确性。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大模型基础平台搭建与参数调试 | 构建大模型基础运行环境 | 1.配置服务器硬件、安装操作系统、配置网络。 2.安装相关的软件库和工具，如大模型运行框架和数据处理工具。 3.验证环境的稳定性和性能。 | 项 | 1 |
|  | 建立模型训练与验证数据集 | 1.收集地质灾害监测和地质灾害图像识别所需的数据，如相关论文文档，院内历史的地质数据，卫星数据等。 2.对收集数据做清洗、标记、增强。 3.数据集划分，区分训练集、验证集、测试集，支持后续模型的训练和评估。 | 个 | 1 |
|  | 配置私有化部署的语言大模型及多模态模型 | 1.评估适合地质领域的模型和训练处理框架。 2.将模型下载、安装、调试，做本地化部署。 3.对模型进行初步测试，验证可行性，关注模型内存用量、处理速度等。 | 个 | 2 |
|  | 针对业务需求开展参数调试、模型训练与优化 | 1.将已经准备好的数据进行训练、验证、测试，过程中需关注学习进度和性能。 2.根据训练结果，结合模型的参数，进行模型优化，以提高准确率、减少过拟合等。 3.构建本地知识库，将数据进行向量化处理，结合模型进行数据验证。 4. 开发“AI速报模块”V1.0、“AI识图模块”V1.0，集成接入“全国地质灾害监测预警系统” | 个 | 2 |
|  | 进行大模型性能评估 | 1.对训练好的模型进行性能评估，包括准确率、召回率、F1值等指标。 2.收集性能数据，并对数据进行深入分析。 3.将根据评估结果撰写详细的评估报告。 | 项 | 1 |

- （四）委托业务预期成果

1.地质灾害监测大模型AI速报模块V1.0；

2.地质灾害监测大模型AI识图模块V1.0。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价87万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月。

- 委托业务7－基于热成像技术的地质灾害监测关键技术研发

- （一）委托业务名称

基于热成像技术的地质灾害监测关键技术研发

- （二）委托业务目标任务

本项目主要目标任务是研发基于热成像技术的地质灾害监测系统。研究热成像数据采集与处理、地质灾害热异常的识别算法、实时监测系统的设计与实现等关键技术，同时开展案例分析与模型验证。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于热成像技术的地质灾害监测关键技术研发 | 热成像数据采集与处理 | 数据采集：研究适用于地质灾害监测的高精度、高稳定性的热成像数据采集设备和技术，包括设备的选型、布置和校准方法。 数据预处理：针对采集的原始热成像数据，进行去噪、增强和标准化等预处理，以提高数据的质量和可用性。 数据融合：探索将多源、多时相热成像数据的融合方法，以提高数据综合利用率和监测精度。 | 项 | 1 |
|  | 地质灾害热异常识别算法 | 热异常检测算法：测量方法包括温度阈值设定、异常区域提取和特征分析等研究，基于图像处理和机器学习算法的地质灾害热异常检测。 模型识别与分类：构建地质灾害热异常的识别模型，利用数据集对模型进行训练和优化，实现对地质灾害热异常的自动识别和分类。 实时监测与预警：将识别算法集成到实时监测系统中，实现地质灾害的实时监测和预警功能。 | 项 | 1 |
|  | 实时监测系统的设计与实现 | 系统架构设计：根据地质灾害监测的需求和特点，设计合理的系统架构，包括数据采集层、数据处理层、识别预警层和应用服务层等。 系统开发实现：采用合适的编程语言和开发工具，实现实时监测系统的各项功能，包括数据采集、处理、分析和预警等。 系统集成与测试：将各功能模块集成为整套系统，并对整套系统进行测试，确保系统运行的稳定性和可靠性。 | 项 | 1 |
|  | 案例分析与模型验证 | 案例选择与分析：选择危岩崩塌、泥石流等典型的地质灾害案例作为研究对象，深入分析、探讨灾害发生前后的热成像数据变化特征。 模型验证与优化：利用实际案例的数据对地质灾害热异常识别算法和监测系统进行验证和测试，根据验证结果对模型和系统进行优化和改进。 | 项 | 1 |

- （四）委托业务预期成果

（1）完成3组物理模拟试验，形成试验报告1份；

（2）完成基于热成像技术的地质灾害监测样机6台；

（3）完成野外试点示范6处；

（4）完成《基于热成像技术的地质灾害监测关键技术研发成果报告》1份。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价48万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月

- 委托业务8－典型市县级国土空间规划实施成效自动化评估模块研发

- （一）委托业务名称

典型市县级国土空间规划实施成效自动化评估模块研发。

- （二）委托业务目标任务

结合国内外规划评估的研究进展及基础，对国土空间规划实施成效评估模型及技术方法体系建设进行深入研究。以河南省三门峡为例，构建市县级国土空间规划实施成效评估体系框架，从生态空间、农业空间、城镇空间三方面提出三门峡市最优的国土空间规划实施评估指标，研究关键指标的计算方法，研发国土空间规划要素状况评估、国土空间生态修复成效评估与国土空间规划城镇及重大工程实施状况评估模块。用来支撑国土空间规划优化调整。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型市县级国土空间规划实施成效自动化评估模块研发 | 规划实施评估体系构建 | 涵盖国土空间规划要素状况、生态系统格局与生态服务功能、农业、城镇、重大工程实施状况等多个方面 | 项 | 1 |
|  | 模块研发 | 国土空间规划要素状况评估－实施成效自动化评估模块 | 项 | 1 |
|  | 可视化展示 | 将评估成果以可视化的形式进行展示 | 项 | 1 |

- （四）委托业务预期成果

1、评估方法体系国土空间规划实施评估方法体系一套。

2、评估模块

（1）工程规划实施成效自动化评估系统可执行软件一套；

（2）用户手册和操作指南一本。

3、成果报告“典型市县级国土空间规划实施成效自动化评估模块研发”报告一份。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价31万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月

- 委托业务9－基于系统动力学的资源环境承载能力评价预警模型研发

- （一）委托业务名称

基于系统动力学的资源环境承载能力评价预警模型研发

- （二）委托业务目标任务

《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》印发以来，亟须进行“资源环境承载能力监测预警模型和生态修复关键技术模块”的研发，能够助力推动实现资源环境承载能力监测预警规范化、常态化、制度化，引导和约束各地严格按照资源环境承载能力谋划经济社会发展。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于系统动力学的资源环境承载能力评价预警模型研发 | 建设“基于系统动力学的资源环境承载能力评价关键技术模块” | 项 | 1 |
|  | 实现预警模型的方案设计、功能设计； | 项 | 1 |
|  | 加生态修复关键技术子模块，实现生态修复技术的组织管理、注册、技术名录管理等基本功能。 | 项 | 1 |

- （四）委托业务预期成果

1、基于系统动力学的资源环境承载能力评价关键技术模块设计说明书；

2、生态修复关键技术子系统；

3、基于系统动力学的资源环境承载力预警模型；

4、系统使用说明书。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价33万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月

- 委托业务10－坝上农草生态区生态地质典型要素地面补充调查

- （一）委托业务名称

坝上农草生态区生态地质典型要素地面补充调查。

- （二）委托业务目标任务

开展坝上农草生态区风化壳厚度、钙积层分布生态地质典型要素补充调查，获取调查区典型生态地质剖面，分别编制坝上农草生态区（1:25万）、重点生态区（1:5万）风化壳厚度、钙积层分布图。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坝上农草生态区生态地质要素补充调查 | 坝上农草生态区1:25万风化壳厚度、钙积层分布生态地质要素地面补充调查。 | 平方千米 | 20000 |
|  | 坝上农草生态区重点生态区1:5万风化壳厚度、钙积层分布生态地质要素地面补充调查。 | 平方千米 | 4500 |
|  | 典型生态地质剖面 | 处 | 20 |

- （四）委托业务预期成果

1、《坝上农草生态区生态地质补充调查报告》；

2、坝上农草生态区1:25万风化壳厚度、钙积层分布图及编制说明；

3、坝上农草生态区重点生态区1:5万风化壳厚度、钙积层图及编制说明；

4、典型生态地质剖面点数据。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价52万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月

- 委托业务11－采矿损毁土地管理信息系统研发

- （一）委托业务名称

采矿损毁土地管理信息系统研发

- （二）委托业务目标任务

本次委托业务的主要任务是建立采矿损毁土地状况数据库，基于自然资源“一张图”，建立部省一致的采矿损毁土地数据库并动态更新，形成全国采矿损毁土地数据集，全面摸清全国采矿损毁土地现状和底数。数据库建设主要内容包括：采矿损毁土地数据库架构建立，全国调查数据的采集、录入、融合、批量入库，调查数据的整理、清洗、转换、调查数据的管理、附件管理、数据统计、地图数据展示、填报单位管理、权限管理、系统融合，数据质量检查工具研发等。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

（1）采矿损毁土地管理系统数据库架构；

（2）采矿损毁土地图斑矢量数据、遥感影像、土地利用类型、损毁类型、成因情况、管理属性等信息录入、查询、统计功能研发；

（3）基础数据、切图文件、数据包导入导出功能研发。

- （四）委托业务预期成果

采矿损毁土地管理信息系统。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价37万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月

- 委托业务12－沧州国家野外站均衡试验场建设（2024年度）

- （一）委托业务名称

沧州国家野外站均衡试验场建设（2024年度）。

- （二）委托业务目标任务

完善建设沧州国家野外站均衡试验场观测和试验基础设施、保障获取长期连续稳定的高质量科学观测数据。将均衡试验场东部硬化路面进行复绿，为今后科学试验的顺利开展做准备。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

主要工作内容包括约4000㎡硬化路面的拆除、余方弃置、对拆除后路面进行回填土、铺种草皮及后期草皮养护工作等。

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沧州国家野外站均衡试验场建设（2024年度） | 拆除路面 | 1.机械拆除混凝土地面 2.反铲挖掘机装车 3.厚度20cm | m2 | 4000 |
|  | 拆除基层 | 1.机械拆除灰土基层 2.反铲挖掘机装车 3.厚度20cm | m2 | 4000 |
|  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：旧路材料（道碴） 2.运距约6km | m3 | 1600 |
|  | 回填方 | 1.外购土 2.回填夯实40cm 3.土方平整 | m3 | 1600 |
|  | 铺种草皮 | 1.草皮种类：冷季型草坪 2.铺种方式：满铺 3.养护期：1年 | m2 | 4000 |
|  | 砌筑井 | 1.地面操作砖砌圆形立式闸阀井 2.砖砌矩形水表井 | 座 | 2 |
|  | 草皮喷灌养护配件 | 管道、喷头、阀门等安装 | 套 | 1 |

- （四）委托业务预期成果

《沧州国家野外站均衡试验场建设（2024年度）项目成果报告》。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价32.5万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月。

- 委托业务13－沧州地区地质钻孔岩心取样

- （一）委托业务名称

沧州地区地质钻孔岩心取样。

- （二）委托业务目标任务

分别在沧州西部快速沉降区和东部缓慢/非沉降区布设400m深度钻孔，揭露作为历史主要超采层的第Ⅲ含水层组，采集不同层位第四系黏性土样品，测试沉积物样品常规指标，为对比分析不同区域和深度沉积物固结特征和水化学成因，识别黏性土压缩释放孔隙水对地下水环境的潜在影响提供样品基础，为科学防治地面沉降及其引发的地下水生态环境问题提供理论依据。

- （三）委托业务主要工作内容及其工作量

选定孔位后安装钻机并调试设备，按取心质量要求实施钻探，保证取心率。完成沧州地区快速沉降区和缓慢/非沉降区两组400m全孔取心，钻孔施工完毕及时进行封孔工作。对岩心拍照并完成地质编录，岩心做密封和防挤压保存。测试土样含水率、孔隙度等常规指标。

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沧州地区地质钻孔岩心取样 | 地质钻孔 | 在两处不同程度地面沉降区分别开展揭露第Ⅲ含水层组的400m深度地质钻探，全孔取心，黏性土岩心采取率不小于90%，砂类土不小于85%，淤泥层不小于75%，岩心装箱保存。完成岩心拍照和地质编录。 | 组 | 2 |
|  | 岩心样品采集 | 岩心取样并对样品包装、密封、固定后于4℃保存以备测试，其中黏性土层取原状土样、砂性土层取扰动土样，原状土样直径不小于80mm，土样长度不大于300mm。 | 个 | ＞100 |
|  | 样品测试 | 土样常规指标测试。 | 组 | ＞100 |

- （四）委托业务预期成果

1、《沧州地区地质钻孔岩心取样成果报告》；

2、地质钻孔（编号待定）综合柱状图2张。

- （五）经费控制数

经费预算最高限价49.8万元。

- （六）实施周期

2024年5-11月。