中国地质科学院探矿工艺研究所

西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑（钻井设备租赁、野外施工劳务）（第二次）

招 标 文 件

（招标编号：WKZB2311SCM910659）

五矿国际招标有限责任公司

2023年05月

目 录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知前附表及投标人须知	5

投标人须知前附表	5

投标人须知	9

一、说明	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	13

五、开标	14

六、评标、中标	14

七、签订合同	21

八、招标代理服务费	22

第三章  拟签订的合同文本	23

第四章  商务要求	37

第五章  技术要求	40

第六章  附件-投标文件格式	50

A、资格部分	51

B、商务部分	52

C、技术部分	60

D、其它文件格式	62

E、其它需提供的文件	68

附件1：招标服务费承诺书格式	69

附件2：投标保证金退款说明格式	70

# 第一章  投标邀请

日期：2022年05月26日

五矿国际招标有限责任公司受中国地质科学院探矿工艺研究所委托，拟对中国地质科学院探矿工艺研究所西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑（钻井设备租赁、野外施工劳务）（第二次）进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标。

招标编号：WKZB2311SCM910659

采购内容：中国地质科学院探矿工艺研究所西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑（钻井设备租赁、野外施工劳务）（第二次）

项目联系方式：

项目联系人：唐先生

项目联系方式：028-86623861、87635517转8018

采购人联系方式：

招标人：中国地质科学院探矿工艺研究所

地址：四川省成都市郫都区成都现代工业港（北区）港华路139号

联系方式：郭老师、赵老师，028-66529358、028-66529300

代理机构联系方式：

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

代理机构联系人：唐先生，028-86623861、87635517转8018

代理机构地址：北京市西城区文兴街1号院北矿金融大厦9层906室，四川分公司地址：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场3号楼13楼1319-1328。

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 项目名称 （标的名称） | 采购品目 | 主要工作内容 | 预算控制 （人民币万元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑（钻井设备、劳务）（第二次） | 1、野外施工劳务 | 2023年在四川省马边县实施页岩气参数井1口（川马页1井），设计井深3400m，取心工作量60m，完钻口径≥ф215.9mm，主要包括钻井、下套管固井等工作内容，拟采用ZJ50（或同等能力）石油钻机，按钻井工程设计施工。2023年完成钻井工作量1800m，设计口径ф311.2mm。要求按照钻井相关标准及规范组织整编现场施工操作人员与保障人员约35人，预计全井工期6个月（含钻前、钻进、固井、钻后等）。 | 288.00，其中2023年度预算144万元，2024年度预算预计144万元（以财政部门最终批复为准）。 | 其他未列明行业 |
|  | 2、钻井设备租赁服务 | 在四川省马边县实施川马页1井，设计井深3400m，完钻口径≥φ215.9mm，提供有能力完成该井钻探施工的成套钻井设备（如：ZJ50石油钻机等），包括：绞车、转盘、泥浆泵、钻塔、钻井液罐、固控系统、动力机等，并配备不低于70MPa压力等级的井控系统设备和全井钻杆柱（钻铤、加重钻杆、钻杆、变径等），负责全部租赁物的维修维护和保养。租赁期预计6个月，不含运输和装卸费。 |  |  |

注：1、以上内容为一个完整的采购标包，本次招标、投标、评标和合同授予均以包为单位，投标人必须就整个包进行响应，不得仅对包内部分内容进行投标。

2、投标人须同时对施工劳务和设备租赁服务分别报价，并将两个品目投标价格的合计值报出投标总价。

二、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）参加投标的供应商法定代表人不得为同一人；单位之间不得存在参股和管理关系。

（2）供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（3）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

（4）不接受中国地质调查局直属单位参与本项目投标。

（5）按招标文件要求交纳了投标保证金。

（6）通过质量管理体系认证。

（7）不允许联合体投标，不允许分包和转包。

三、招标文件的发售时间及地点等：

时间：2023年05月29日09:00至2023年06月02日17:00（双休日及法定节假日除外）

地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场3号楼13楼1319-1328

招标文件获取方式：招标文件500元/包。投标人购买招标文件时需将标书款电汇或转账至五矿国际招标有限责任公司四川分公司账户，持电汇凭证、单位介绍信及身份证复印件至五矿国际招标有限责任公司四川分公司购买招标文件，邮寄过程中产生的任何问题由购买标书人自己负责，招标代理机构不负责任。售后不退。

四、投标截止时间：2023年06月19日10时00分

五、开标时间：2023年06月19日10时00分

六、开标地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场（武侯吾悦广场）3座1319号会议室。

七、本招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）以公告形式发布，同时在中国地质调查局网站（网址：http://www.cgs.gov.cn）、中国地质科学院探矿工艺研究所网站（网址：http://www.cgiet.cgs.gov.cn）发布。

八、其它补充事宜：

评标方法和标准：综合评分法。

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

地址：北京市西城区文兴街1号院北矿金融大厦9层906室

分支机构：五矿国际招标有限责任公司四川分公司

开户行：中国工商银行北京首都体育馆支行

银行账号：9558 8502 0000 0601 208

地址：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场3号楼13楼1319-1328

联系人：唐先生

联系方式：028-86623861、87635517转8018

电子邮件：254190517@qq.com

本项目不接受联合体投标。

公告期限为5个工作日。

本次招标项目经费是中央财政预算投资，中央财政预算安排存在调整或取消的可能，招标人在招标开始至合同正式签订前可能对招标文件的相关事项做出调整直至取消，招标人不对投标人和中标人做出任何补偿，请投标人注意风险。

九、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目需落实中小微型企业、扶持支持监狱企业发展、促进残疾人就业、少数民族或不发达地区等相关政府采购政策。

# 第二章  投标人须知前附表及投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1.1 | 资金来源：中央财政 预算金额：288.00万元人民币。其中2023年度预算金额为144.00万元，2024年度预计预算金额为144.00万元（以财政部门最终批复为准） 注：投标报价不得超过上述经费总额，否则将视为无效投标。 |  |
| 2.1 | 采购人：中国地质科学院探矿工艺研究所 地址：四川省成都市郫都区成都现代工业港（北区）港华路139号 |  |
| 2.2 | 招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司 地址：北京市西城区文兴街1号院北矿金融大厦9层906室 分支机构：五矿国际招标有限责任公司四川分公司 地址：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场3号楼13楼1319-1328 联系人：唐先生 电话：028-86623861、87635517转8018 电子邮件：254190517@qq.com |  |
| 2.3 | 合格投标人要求： - 符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 - 参加投标的供应商法定代表人不得为同一人；单位之间不得存在参股和管理关系。 - 供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 - 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。 - 不接受中国地质调查局直属单位参与本项目投标。 - 按招标文件要求交纳了投标保证金。 - 通过质量管理体系认证。 - 不允许联合体投标，不允许分包和转包。 |  |
| 三、投标文件的编制 为方便评审工作的开展，建议投标人按照以下顺序编制投标文件。本要求不做为实质性条款和评分依据。 资格部分：按照本章13.1资格证明文件的顺序依次编写，并编写目录。 商务部分：按照以下顺序编写，并编写目录。 （1）投标函 （2）开标一览表 （3）商务条款响应及偏离表 （4）其它需提供的文件 技术部分：按照技术文件提纲的顺序编写。 |  |  |
| 11.1 |  | 投标报价：投标报价不得超过上述预算总额，否则将视为无效投标。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 13.1 |  | 资格证明文件： - 法人代表或单位负责人授权书；如投标人为法人单位，则提供有效的企业营业执照复印件；如投标人为事业单位，则提供事业单位法人证书复印件；若为其他组织，则提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”复印件；若投标人为自然人，则提供自然人的身份证明复印件。 - 投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明材料。 - 投标人提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明材料。 - 投标人提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录书面声明材料。 - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料。 - 参加投标的供应商法定代表人不得为同一人；单位之间不得存在参股和管理关系，并提供书面声明材料。 - 供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，并提供书面声明材料。 - 近3年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面承诺。 - 按招标文件要求交纳了投标保证金，提供缴款凭证复印件或保函原件。 - 提供质量管理体系认证复印件。 注：以上文件须在有效期内并加盖投标人公章，否则其文件无效。 |
| 13.2 |  | 其他文件：无。 |
| 15.2 |  | 投标保证金：人民币50000元。 缴纳方式：保函、电汇、转账、支票、汇票或本票 收款单位：五矿国际招标有限责任公司四川分公司 开户行：中国工商银行北京首都体育馆支行 银行账号：9558 8502 0000 0601 208 开具保函时间：投标截止时间前。 电汇、转账、支票、汇票或本票的交款截止时间：投标截止时间前（以收款单位的开户行实际到账时间为准）。 注：①投标人可以以“保函”的形式代替投标保证金，保函原件应放在“开标一览表”的信封中。 ②若未按以上规定执行的，则在资格审查时作无效投标处理。 |
| 16.1 |  | 投标有效期：投标应自开标日起120天内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，其投标将被否决。 |
| 17.1 |  | 投标文件资格部分：1份正本，4份副本。 投标文件商务部分：1份正本和4份副本。 投标文件技术部分（含附图，如有）：1份正本和4份副本； 电子文档1份（U盘或光盘）。 上述文件数量不足的将被视为非实质性响应招标文件要求，其投标将被否决。 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 18.1 |  | 投标人应将投标文件密封提交，包装要求如下： - 为方便开标唱标，投标人将开标一览表和投标保证金缴款凭证复印件密封在同一个信封里提交，并在包装上标明“开标一览表、投标保证金”字样，与投标文件一起按要求递交。 - 为方便定标以后保证金的退还事宜，投标文件格式里的“招标服务费承诺书和投标保证金退款说明”需密封在同一个信封里提交（可不装订在投标文件里），并在包装上标明“招标服务费承诺书、投标保证金退款说明”字样，与投标文件一起按要求递交。 - 投标文件资格部分、商务部分、技术部分应单独密封，在密封处加盖公章。投标文件电子文档与商务部分一同密封包装。 - 投标文件资格部分标明正本、副本（一个密封包装不够用时可增加），并在外包装注明：“投标文件资格部分”字样、项目名称、招标编号及包号、包名称、投标人名称、“于_______之前不得开启”的字样。 - 投标文件商务部分标明正本、副本（一个密封包装不够用时可增加），并在外包装注明：“投标文件商务部分”字样、项目名称、招标编号及包号、包名称、投标人名称、“于_______之前不得开启”的字样。 - 投标文件技术部分采用暗标方式编制，正本单独密封，副本一同密封包装（一个密封包装不够用时可增加），并在外包装注明：“投标文件技术部分”字样、项目名称、招标编号及包号、包名称、投标人名称、“于_______之前不得开启”的字样。 - 本次招标接受邮寄的投标文件。 |
| 18.2 |  | 投标文件技术部分为暗标，编制要求和格式如下： - 正本封皮要求：封面、封底及侧封均使用白色复印纸（无底纹、A4、200g/m2）。投标人须在正本封面上标明“正本”字样，并标明投标项目名称、招标编号，同时加盖投标人公章。不得在其余部分加盖任何公章。 - 副本封皮要求：封面、封底及侧封均使用白色复印纸（无底纹、A4、200g/m2）,不得带有文字、图案、标识、印签、符号等一切可能透露投标人身份的标记。 - 目录：目录编制在封面之后正文之前，目录按二级目录编排，采用“……”链接对应页码，内容全部居左对齐排列、采用小四号宋体（正体、不加粗）编排、单倍行间距，标准字间距，数字全部采用阿拉伯数字。 - 内容部分：1级标题采用三号宋体编排，2级标题采用四号宋体编排，3级及以下标题、所有文字、表格统一用小四号宋体编排，单倍行间距，段前段后为0行，段前首行缩进两个文字位，标准字距。除1级标题、2级标题居中排列外，其他部分均按左右两端对齐编排，数字全部采用阿拉伯数字，英文用Times New Roman字体。 - 附图、插图、表格（含附表）：内部的字体为宋体，排版按内容自行定义格式。 - 章节：各章之间应分页编排，不得添加任何颜色或形式的隔页纸。 - 页边距、页码：页边距为上下各2.5cm，左右各3.0cm。不设页眉，在页面底端居中设置小五号宋体页码，格式为“第X页 共X页”，并使用Microsoft word文档自动插入方式。 - 装订：应在左侧装订，胶装，不得采用活页装订。 - 特别注意： - 文件内的任何地方均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标及人员姓名等一切透露投标人身份的标记。否则为无效投标。 - 目录、正文、插图、表格（含附表）均采用黑色激光打印，统一使用白色复印纸（A4、无底纹、70g/m2）双面打印装订，附图（如有）一律采用软件绘制，黑色打印，白色纸张，大小不限，并装订成册。 - 项目组人员配备在商务明标中应答，不得在技术暗标中体现。 |
| 18.3 |  | 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、招标代理机构将拒收。 |
| 19.1 |  | 投标截止时间：2023年06月19日10时00分（北京时间） 投标地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场（武侯吾悦广场）3座1319号会议室。 招标代理机构和采购人不接受投标截止时间之后递交的任何投标文件。 |
| 五、开标与评标 |  |  |
| 22.1 |  | 开标时间：2023年06月19日10时00分（北京时间） 开标地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场（武侯吾悦广场）3座1319号会议室。 |
| 六、授予合同 |  |  |
| 28.1 |  | 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）中标候选人并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。 |
| 七、招标代理服务费 |  |  |
| 34.1 |  | 确定中标人后5个工作日内，按国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的收费标准，由中标人按中标金额向招标代理机构交纳招标代理服务费。 |

## 投标人须知

## 一、说明

1． 资金来源

1.1	本次采购资金来源见《投标人须知前附表》。

2． 定义

2.1	“采购人”见《投标人须知前附表》。

2.2	“招标代理机构”见《投标人须知前附表》。

2.3	“合格的投标人”系指：符合招标公告及《投标人须知前附表》规定的资格要求的投标人。

2.3.1 投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通。

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益。

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判。

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

2.3.2 本项目不接受联合体投标。

2.4	单位负责人为同一人或者存在参股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购项目。

3． 合格的服务

3.1	中标后合同中提供的所有服务应与采购文件、投标文件等一致。

4． 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

5． 招标文件构成

5.1	“招标文件”是用以阐明所需服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表及投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 商务要求

第五章 技术要求

第六章 投标文件格式

5.2	投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否绝。

6． 招标文件的询问

6.1	任何已从招标人及招标代理机构规定的渠道获取了招标文件并向招标代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式向招标代理机构提出询问。招标人或招标代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复抄送给每个获取了招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。

6.2	为便于招标人、招标代理机构核实潜在投标人身份及询问的来源，获取了招标文件的潜在投标人应使用购买招标文件时登记的通讯方式向招标人或招标代理机构提出询问。若投标人确需变更、修改登记登记信息的，应以书面方式（加盖公章）通知招标代理机构。

7． 招标文件的澄清和修改

7.1	在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人和招标代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

7.2	招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误或导致通知延迟送达或无法送达，招标人或招标代理机构不承担责任。

## 三、投标文件的编制

8． 投标的语言

8.1	投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

9． 投标文件构成

9.1	投标人应按下列要求编写投标文件（具体格式详见第六章）：

10． 投标文件格式

10.1	投标人应完整地按照招标文件中提供的统一格式填写，格式内容不得自行删减，并按招标文件的要求装订成册。

11． 投标报价

11.1	投标报价应以成果提交到采购人指定地点为基础，投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的采购任务中所有可能发生的费用，即所需一切人工、物耗、工具、设备、交通、培训、保险、税费和所有可能发生的相关费用，所有费用计入投标总价。采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

11.2	投标报价不得超过投标人须知前附表中规定的预算金额，否则将视为无效投标。

12． 投标货币

12.1	本项目用人民币报价，以元为单位，保留小数点后2位，任何非人民币的投标都将被否绝。

13． 证明投标人合格和资格的文件

13.1	投标人应按《投标人须知前附表》的要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2  其他文件按《投标人须知前附表》的要求提交。

14． 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

14.1	投标人应提交证明文件证明其拟提供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15． 投标保证金

15.1	投标保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。

15.2	投标保证金金额见《投标人须知前附表》。

15.3	投标保证金提交方式应为银行转账或电汇，以其他形式提交的，不予接受。投标保证金应从投标人基本账户转出，汇入以下银行账户（请注明：XX项目（可简写）投标保证金）：

户    名：五矿国际招标有限责任公司四川分公司

开户银行：中国工商银行北京首都体育馆支行

账    号：9558 8502 0000 0601 208

保证金递交时间以到帐时间为准，交款凭证复印件与开标一览表一同密封提交。

15.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为非实质性响应并予以否绝。如发现由于投标人原因无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被否绝。

15.5	未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标人。

15.6	中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同后5个工作日予以退还。

15.7	下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定期限内未能根据本须知第31条规定签订合同。

（3）法律法规、招标文件中规定的其它投标保证金不退还的情形。

16． 投标有效期

16.1	投标有效期见《投标人须知前附表》。

16.2	特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17． 投标文件的式样和签署（技术部分不适用此条款）

17.1	投标人的投标文件应按照《投标人须知前附表》规定的数目进行编制。投标文件的其它内容的纸质正本及副本须在封面除了清楚地标明“正本”或“副本”。

17.2	若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

17.3	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写。在封面或骑缝或其它明显位置加盖投标人单位公章，并由法定代表人在投标函中签字或签章或盖章或者经法定代表人正式授权的代表在投标函中签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.4	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

17.5	投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)

17.6	除非招标文件中另有规定，投标人对本项目的多个包进行投标时，则投标文件须按包分别编制并装订提交。

## 四、投标文件的递交

18． 投标文件的密封和标记

详见投标人须知前附表。

19． 投标截止时间

19.1	投标截止时间见《投标人须知前附表》。

19.2	招标代理机构可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20． 迟交的投标文件

20.1	采购人和招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间之后递交的投标文件。

21． 投标文件的修改与撤回

21.1	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.2	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.3	从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知第15.7条的规定被没收。

## 五、开标

22． 开标

22.1	开标时间和地点见《投标人须知前附表》。

22.2	开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格等，以及招标代理机构认为合适的其他内容。未宣读的投标价格等实质内容，评标时不予考虑。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3	招标代理机构将做开标记录。

22.4开标后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查后，合格投标人不足3家的，将不进行评标。

## 六、评标、中标

23. 评标方法

评标委员会在评标时根据招标文件中规定的评分因素对投标人的投标文件进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

23.1	评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本项目评标方法为综合评分法。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查和综合评分。

23.2	在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.3	投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知23.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被否决。

24． 投标文件符合性审查

24.1	评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2	对于投标文件中不构成实质性偏差的应答，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

24.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被否绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标将被否决，为无效投标：

（1）	投标人的投标函未提供或不符合招标文件要求的；

（2）	投标有效期不足的；

（3）	投标总价超出政府采购预算的；

（4）	投标价格超出招标文件规定的最高投标限价的；

（5）	投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）	出现《投标人须知前附表》列明的其它投标将被否决的情况之一的；

（7）	投标文件的技术响应与事实不符或提供虚假材料的；

（8）	投标人完全复制招标文件的技术要求相关内容作为其投标文件的技术响应的；

（9）	法律、法规规定的其他无效情形；

（10）投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。

25． 投标的评价与评标原则

25.1	评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

25.2	计算评标价格的基础是投标人须知第11条规定的投标价。

25.3 评标原则：

- 评标按招标文件的要求进行，采用综合评分法原则。投标人通过符合性审查后，在实质性响应招标文件要求的前提下，按以下方法进行综合评分，总分100分。投标人的最终综合得分是所有评委对其进行评分后的算术平均值。

- 评分标准如下：本项目的评标，由评标委员会根据投标方案、价格等因素进行评分，总分为100分。评标委员会存在不同意见的，评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由。

| 评审 因素 | 评标 指标 | 评审要点 | 分值 | 评分标准 | 得分 区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格15% | 投标报价 （15分） | 符合招标文件要求，初步评审合格，最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 | 15 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100 | 0-15 |
| 商务 55% | 工作业绩 （12分） | 拟承担本项目的单位自2018年以来是否承担过油气、页岩气等大口径钻井项目 | 5 | 钻井3口及以上（3口井及以上基础得分4分，1项及以上成果优秀5分） | 4-5 |
|  |  |  |  | 钻井2口（2口井基础得分2分，1项及以上成果优秀3分） | 2-3 |
|  |  |  |  | 钻井1口（1口井基础得分1分，成果优秀2分） | 1-2 |
|  |  |  |  | 未承担过 | 0 |
|  |  | 拟承担本项目的单位自2018年以来是否承担过3500m及以上大口径天然气、页岩气钻井项目。 | 6 | 3500m及以上钻井3口及以上（3口井基础得分3分，每增加1口加1分） | 3-6 |
|  |  |  |  | 3500m及以上钻井2口 | 2 |
|  |  |  |  | 3500m及以上钻井1口 | 1 |
|  |  |  |  | 未承担过 | 0 |
|  |  | 拟承担本项目的单位自2018年以来是否在本次施工区域或类似地貌地区承担过2500m及以上大口径钻井项目。 | 1 | 在本次施工区域或类似地貌地区承担过2500m及以上钻井1口及以上 | 1 |
|  |  |  |  | 未承担过 | 0 |
|  | 人员条件 （12分） | 施工负责人（经理）是否主持过同类项目或具有同类项目工作经历，必须具备相关专业工程师以上职称。 | 5 | 主持过同类项目2项及以上（基础分4分，1项及以上成果优秀5分） | 4-5 |
|  |  |  |  | 主持过同类项目1项 （基础得分2分，成果优秀3分） | 2-3 |
|  |  |  |  | 未主持过同类项目，但具有同类项目工作经历 | 1 |
|  |  |  |  | 不具有同类项目工作经历 | 0 |
|  |  | 井队长、工程师（技术员）、泥浆大班、机房大班、司钻等主要岗位自2018年以来有3口井及以上经历，具有大专以上学历或从业年限5年及以上。 | 5 | 各岗位技术骨干从业年限及职称完全符合要求 | 5 |
|  |  |  |  | 缺一项 | 4 |
|  |  |  |  | 缺二项 | 3 |
|  |  |  |  | 缺三项 | 2 |
|  |  |  |  | 缺三项以上 | 0 |
|  |  | 施工负责人（经理），钻井队及其相关作业人员持有必要的相关证件：井控培训合格证，HSE培训合格证，H2S防护培训合格证。 | 2 | 全员持有3种证书，证件齐全。 | 2 |
|  |  |  |  | 1-2人未持有3种证书 | 1 |
|  |  |  |  | 3人及以上未持有3种证书 | 0 |
|  | 装备配置 （16分） | 钻机及配套设备具备5000米钻探深度能力，泥浆泵为F1300或F1600泵，固控设备齐全，70MPa压力等级及以上井控系统设备，定向设备齐全，及其他辅助设备齐全。配套设备是否齐全、合理、先进、节能，性能及精度是否满足工作要求。 | 10 | 完全满足工作要求，配套齐全，钻机出厂年限5年以内（含5年） | 10 |
|  |  |  |  | 满足工作要求，配套齐全，钻机出厂年限6～7年（含7年），每增1年，扣1分 | 6-7 |
|  |  |  |  | 基本满足工作要求，配套较齐全，钻机出厂年限8～10年（含10年），每增1年，扣1分 | 1-3 |
|  |  |  |  | 出厂年限10年以上 | 0 |
|  |  | 钻杆柱钢级G105及以上，满足“SY/T 5369-2012石油钻具的管理与使用 方钻杆、钻杆、钻铤”所规定的一级钻杆及以上要求，提供探伤报告。 | 4 | ф127mm钢级S135，一级钻杆或新钻杆（使用年限3年以内） | 4 |
|  |  |  |  | ф127mm钢级G105，一级钻杆（使用年限3年以内） | 2 |
|  |  |  |  | 钢级G105或S135，一级钻杆，使用年限3年以上 | 0 |
|  |  | 高频振动筛2台 | 2 | 完全满足要求，振动筛出厂年限2年以内（含2年） | 2 |
|  |  |  |  | 满足要求，振动筛出厂年限3～4年（含4年），每增1年，扣1分 | 0-1 |
|  | 组织实施 能力 （5分） | 组织管理制度及体系是否健全，人财物是否能统一调配、协调顺畅。 | 5 | 管理制度及体系健全，保障措施完善，保证组织协调顺畅 | 5 |
|  |  |  |  | 管理制度及体系基本健全，有保障措施，能够保证组织协调顺畅 | 3 |
|  |  |  |  | 存在明显缺项 | 0 |
|  | 质量保证 措施 （5分） | 质量管理体系、质量保证措施是否健全 | 5 | 完全符合，满足工作需要 | 5 |
|  |  |  |  | 基本符合，基本能够满足工作需要 | 3 |
|  |  |  |  | 存在明显缺项 | 0 |
|  | 安全环保 措施 （5分） | HSE管理制度是否健全，井控、H2S等安全设备是否齐全，应急预案是否完善，废浆处理是否合理 | 5 | 完全符合要求，满足工作需要 | 5 |
|  |  |  |  | 基本符合，基本能够满足工作需要 | 3 |
|  |  |  |  | 存在明显缺项 | 0 |
| 技术 30% | 资料收集与分析利用 （6分） | 收集区域地质、邻井钻探等各项资料是否齐全；是否梳理并提出了关键工程问题，并针对性提出了应对措施。 | 6 | 资料收集齐全，问题精准，措施针对性强 | 6 |
|  |  |  |  | 资料收集基本齐全，提出主要问题，措施可行 | 4 |
|  |  |  |  | 资料收集程度一般，不能提出问题，措施针对性一般 | 2 |
|  |  |  |  | 资料收集少，未提出问题和保障措施 | 0 |
|  | 技术要求与工作方法 （14分） | 设备运行与保养计划是否详细、合理，易损件配备是否齐全。 | 6 | 计划详细、合理，易损件配备齐全 | 6 |
|  |  |  |  | 计划详细、基本合理，配备部分易损件 | 4 |
|  |  |  |  | 计划混乱，没有配备易损件 | 0 |
|  |  | 人员配置是否合理，岗位职责与分工是否明确。 | 4 | 人员配置合理，岗位职责与分工明确 | 4 |
|  |  |  |  | 人员配置基本合理，岗位职责与分工基本明确 | 2 |
|  |  |  |  | 存在明显不合理 | 0 |
|  |  | 井下事故预防与处理措施是否得当，应急预防是否健全。 | 4 | 事故研判能力突出，并制定了完善的预防措施，应急预案详细 | 4 |
|  |  |  |  | 有一定的事故研判能力，具备预防与处理能力，应急预案可行 | 2 |
|  |  |  |  | 事故研判能力欠缺，预防措施与应急预案不详细 | 0 |
|  | 工作安排 （7分） | 工作安排及工作阶段划分是否合理，工作程序和各阶段工作是否清晰，工期是否符合招标文件要求。 | 7 | 工作安排合理可行，工期优于招标文件要求 | 7 |
|  |  |  |  | 工作安排基本合理可行，工期符合招标文件要求 | 4 |
|  |  |  |  | 工作安排部分合理可行 | 2 |
|  |  |  |  | 工作安排不合理 | 0 |
|  | 预期成果 （3分） | 原始资料、实物资料、成果资料提交是否响应招标文件要求。 | 3 | 优于招标文件要求 | 3 |
|  |  |  |  | 符合招标文件要求 | 1 |
|  |  |  |  | 不符合招标文件要求 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

注1：

（1）工作业绩：需出具包括首页、金额页、显示项目名称页、显示工作内容页和签署页在内的合同关键页复印件作为证明，否则不予认

可。

（2）人员条件：需出具工作简历以作为证明，否则不予认可。

（3）评分标准中，价格和商务部分为明标评审，技术部分为暗标评审，招标代理机构或招标监督组将对投标文件技术部分进行随机密码编号，全部评委的全部独立评分完毕后，再按随机密码对应的投标人将价格、商务和技术部分得分进行汇总。

注2、中小微型企业、促进残疾人就业、扶持支持监狱企业发展等相关政府采购政策：

（1） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，以及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，若投标产品中有中型、小型、微型企业或残疾人福利性单位产品的，需提供附件中小企业声明函或附件残疾人福利性单位声明函。

（2） 本招标文件所称的中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（3） 投标人提供的货物或服务属于小型、微型企业生产制造或提供的，投标时需提供《中小企业声明函》，经评标委员会认定后，可给予小型、微型企业价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4） 本招标文件所称的残疾人福利性单位应当符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当满足的条件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中给予上述价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5） 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中给予上述价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（6）投标人不属于小型、微型企业及监狱企业的，可不提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，不享受价格扣除。

注3、节能、环保政府采购政策：依据政府采购节能、环境标志品目清单和认证证书实施政府强制采购和优先采购。

（1） 所投产品属于节能、环境标志品目清单范围内强制采购的，须提供国家确定的认证机构对所投产品出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件作为证明。

（2） 鼓励节能政策：所投产品除强制采购产品外，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供与投标产品型号一致的节能产品认证证书复印件作为证明。

（3） 鼓励环保政策：所投产品除强制采购产品外，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供与投标产品型号一致的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

26. 如发现下列情况之一的，本项目予以废标：

- 符合专业条件的投标商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

27. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28． 中标人的确定

28.1 本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）中标候选人并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

28.2 中标人确定后，招标代理机构在中国政府采购网上发布中标结果公告同时向中标人发出《中标通知书》。

29． 与招标代理机构、采购人和评标委员会的接触

29.1  除本须知第23.2条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标代理机构、采购人和评标委员会接触。

29.2  投标人试图对招标代理机构、采购人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被否绝。

## 七、签订合同

31． 签订合同

31.1	《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件等订立书面合同。中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2	如果中标人因自身原因未按规定签订合同，招标代理机构和采购人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标代理机构和采购人可将合同授予下一个中标候选人。

32．采购人增加或减少合同标的权利。

32.1 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同。

32.2 本次招标项目均为国家财政预算投资项目，国家财政预算安排有调整或取消的可能。采购人在招标开始至合同正式签订前可能对招标文件的内容作出调整直至取消项目，采购人和招标代理机构将不对投标人和中标人作出任何补偿，请投标人注意风险。

33．接受和拒绝任何或所有投标的权力
33.1 在特殊情况下，招标代理机构和采购人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。对受影响的投标人不承担任何责任。

## 八、招标代理服务费

34． 确定中标人后5个工作日内，按国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的收费标准，由中标人按中标金额向招标代理机构交纳招标代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 第三章  拟签订的合同文本

甲方:

乙方:

合同签订地：

根据《西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑项目野外施工劳务和钻井设备租赁服务项目》（项目编号：   ）公开招标结果，乙方为中标人。按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，本着平等互利和诚实信用的原则，就甲方采购乙方野外施工劳务与野外施工设备租赁服务事项，一致同意签订本合同。

第一条 服务总则

1. 合同目标任务：配合甲方完成川马页1井钻井施工。提供完成钻井的ZJ50或同等能力成套钻井设备和能够按照油气钻井相关标准和规范要求的施工劳务队伍。

2. 根据公开招标结果，合同总金额： 万元（大写：  ），其中野外施工劳务金额  万元（大写：  ），设备租赁金额   万元（大写：  ）。

3. 服务总体要求

（1）施工劳务，按油气钻探工程相关标准及规范，安全高效完成页岩气参数井川马页1井钻进的劳务施工；

（2）设备租赁，提供满足标准和规范的全套钻井设备，提供设备的维修、维护和保养，安全高效完成页岩气参数井川马页1井钻进施工任务。

4. 服务工作周期：计划2023年  月开工，预计工期  个月，具体开工时间根据项目进度及工作安排确定，乙方必须保证及时响应甲方的安排要求。

5. 服务工作地点：四川省乐山市马边彝族自治县荞坝乡。

第二条 服务内容

1. 为保障项目钻探工程顺利实施，甲方提供项目钻井工程设计和钻井工程实施方案，乙方提供满足招标投标文件中承诺的野外施工劳务和设备租赁服务。

2. 乙方施工劳务提供符合中标投标文件所示的人员配置服务，严格依据钻井工程设计，执行钻井工程实施方案；保证劳务人员具备油气参数井相关施工经验，野外施工人员应具备井控、硫化氢、HSE 等培训合格证或资格证，电工等特种作业人员具备特种作业证。

3. 乙方提供符合中标投标文件中所示的施工设备租赁服务（包括但不仅限于中标投标文件的设备清单），严格依据钻井工程设计，执行钻井工程实施方案，按相关技术标准规范安装和运行所有设备仪器，做好施工期间所有设备的维修、维护与保养等工作，确保安全高效完成钻井施工任务。

4. 施工作业任务包括：完成钻前工程、钻后工程；完成下导管、表层套管、技术套管、生产套管作业，完成一开、二开、三开固井作业；按相关标准规范填报原始记录，并完成其他双方协商一致、必要的作业施工；服从现场监督的管理；配合完成全井段录井及测井作业。。

5. 甲方负责施工期间内乙方设备所需的动力费（燃油和供电）。

6. 甲方负责提供施工期间内各开次施工用钻头、泥浆材料、固井材料、套管等。

第三条服 劳务费用支付与履约保证金

1. 合同签订后5个工作日内，甲方以银行转账的方式预付合同总金额的20%（¥    元，人民币）款项给乙方；乙方同时以银行转账方式付给甲方合同金额10%（¥ 元，人民币  ）作为履约保证金。

2. 设备及人员到场后，甲方银行转账合同金额的50%（¥ 元 ，人民币  ）款项给乙方。

3. 服务工作全部完成，资料提交齐全，甲方验收合格后，甲方银行转账给乙方合同金额的30%款项（¥ 元，人民币 ）。

4.甲方年度成果通过验收后，甲方以银行转账的方式，退还履约保证金给乙方（   ¥ 元，人民币 ）。

5. 发票开具要求：

（1）发票开具期限：收到每一笔汇款5个工作日内乙方为甲方开具正规增值税普通发票；

（2）甲方发票开具信息：

单位名称：中国地质科学院探矿工艺研究所

开户行：建设银行成都铁道支行

帐号：5100 1880 8360 5012 3521

税号：12100000450751389C

电话：028-66529301

地址：成都市郫都区成都现代工业港（北区）港华路139号

第四条  服务质量验收

1.	本井采用三开井身结构（实际施工根据钻遇地层和工况，可能调整）：

（1）一开选用ф444.5mm钻头，预计钻进至1020m，下ф339.7mm表层套管并固井。

（2）二开选用ф311.2mm钻头，预计钻进至2760m，下ф244.5mm技术套管并固井。

（3）三开选用ф215.9mm钻头，预计钻进至3400m完钻，下入ф139.7mm油层套管并固井。

2.质量要求

（1）井身质量执行SY/T 5088-2017《钻井井身质量控制规范》标准。

（2）全井段最大井斜不超过7°，全角变化率小于4°/30m。

（3）井底水平位移不大于120m。

（4）目的层平均井径扩大率≤20%。

（5）完钻直径不小于215.9mm。

3.完钻验收

完钻前1～3 天乙方向甲方提出完钻申请，经甲方同意后方可完钻。

完钻后由甲方组成质量验收小组，进行评价验收。完钻验收时应填写“川马页1井质量验收报告”。

4.资料验收

完钻验收结束30天内，乙方提交原始钻井资料、成果资料报告及其它涉及施工的资料，甲方依据相关油气钻井标准和规范对原始资料及成果资料报告进行评审验收并接收全部资料，验收合格后，出具甲乙双方签字的验收单。

第五条 双方权利与义务

1. 甲方权利义务

（1）根据钻井工程设计和组织实施方案，审核、批准乙方做出的钻井施工服务流程和措施，在合同履行过程中有权对钻井施工服务作出调整，但应提前向乙方出具书面通知。

（2）开工前有权对乙方资质、能力等进行全面检查、验收，当发现乙方钻井施工服务准备工作不充分、不具备施工条件时，有权做出推迟施工的决定，并要求乙方限期进行无偿整改。

（3）有权派代表或监督进入现场的任何区域对乙方的施工质量、HSE 管理、技术方法等方面进行监督、检查，甲方监督对乙方施工情况的监督、检查，不能成为乙方免除相关质量责任的理由或借口。

（4）对于钻井施工服务中的特殊要求，甲方提前书面通知乙方。

（5）合同履行期间，有权根据有关行业配套标准随时对乙方的设备、工具及仪器等进行检查，对达不到要求的设备、工具、仪器，有权要求乙方进行更换，由此所发生的费用，由乙方承担。

（6）有权检查并制止乙方人员违反安全操作规程的行为，有权建议乙方更换违章操作人员和拒不执行现场监督指令的管理人员。

（7）合同履行过程中，甲方进行新工艺、新技术试验时，乙方应积极配合，因此造成乙方工作量增加的，双方协商相应增加乙方的服务费用。

（8）有权随时对乙方施工中使用的设备配件、材料进行检查，若发现不合格产品或不符合设计要求的材料，责令乙方进行更换，直至停工整改，由此造成的损失和费用增加，乙方自行承担。

（9）合同履行过程中，发现乙方的钻井施工服务不符合设计要求或质量标准的，甲方有权要求乙方立即进行整改或采取补救措施，由此产生的费用乙方自行承担。

（10）负责提供乙方钻井施工服务所需的各项基础资料（包括钻井工程、地质资料及邻井钻井资料和所掌握的地层压力、温度等数据）。

（11）甲方有义务为乙方提供钻前手续办理中所需资料；踏勘结束后，甲方应提出进场书面通知。

（12）甲方有义务协调乙方与现场其他单位在钻井施工服务中的工作关系。

（13）甲方有义务在接到乙方的验收申请后，尽快在双方商定的时间组织验收。

（14）甲方有义务按照本合同的规定及时向乙方支付合同费用。

2. 乙方权利义务

（1）乙方签订合同后，必须严格依据钻井工程设计，执行钻井施工方案。

（2）本合同生效后，乙方按照中标投标文件的约定，负责全部钻井工程服务的施工组织和管理工作。

（3）根据钻井工程设计及甲方要求，及时辅助编制钻井施工组织设计，满足地质设计要求，并上报甲方审核。

（4）乙方的施工装备及人员素质必须符合相关标准规范的资质认证及中标投标文件所示承诺，乙方有义务提供设备配套清单和相关岗位人员上岗资格证，并按照甲方要求随时接受甲方监督人员的检查，及时整改和更换不符合标准的设备、工具及人员。

（5）甲方负责的井场施工材料和其他单位工作达不到钻井施工服务要求时，乙方有权向甲方提出协调和整改要求。

（6）乙方必须按照甲方通知的时间及时调整设备和施工人员，积极配合测、录固井等工作实施。

（7）在施工期间有义务接受甲方的监督和质询，严格按照钻井工程设计进行施工，安全高效完成钻井施工。

（8）乙方有权要求甲方在关键工序施工时到现场，若甲方施工前未到现场，乙方有权按设计要求进行下一步的施工。

（9）按照钻井施工服务设计和甲方要求收集有关施工作业的资料和数据，并负责地方关系协调相关全部工作。

（10）乙方对所承担的施工服务质量负责，若出现质量问题，必须无条件地进行补救，直到甲方验收合格止。

（11）在钻井施工服务过程中遇紧急情况发生时，乙方有权采取合理措施避免损失的发生，并及时向甲方报告。

（12）施工期间，乙方应严格按照操作规程及有关规定组织施工，保证井场、设备及人员安全，避免和杜绝安全事故的发生。施工结束后，乙方按相关标准进行土地恢复。

（13）乙方应按照项目钻井工程设计和施工组织实施方案制定施工服务全过程的HSE 管理实施方案，经甲方审核通过后严格执行，如有违反，甲方有权勒令其停工整顿，直至解除合同。因乙方原因产生的损失，乙方应于通知30日内按损失评估金额全额赔偿给甲方。因乙方原因超过工期，按照合同总金额的千分之一每天赔付给甲方。

（14）乙方合同签订后，不得以对工程情况缺乏了解为由提出改变本合同条款或追加费用的要求；合同劳务费用已包含了乙方人员的差旅，交通，保险，劳保等费用。

（15）乙方应及时响应甲方要求和通知；接到甲方进场通知后，30 天内完成人员设备进场，45 天内完成设备安装达到开钻要求。

第六条 安全环保、保密及保险要求

1. 施工前，要制定安全环保措施和应急预案。施工过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《地质勘探安全操作规程》(AQ2004-2005)、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规以及行业与地方政府有关标准和规定，确保当地自然环境不遭破坏和工程项目安全生产；乙方必须提供完善的劳动防护设施和保护用品，乙方对自身设备和作业施工产生的设备事故、人身事故、安全和环保问题承担全部责任。

2. 保密

（1）甲乙双方都应按照国家《保密法》、《测绘法》、《保守国家秘密实施办法》、《测绘成果管理条例》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》、《基础测绘成果提供使用暂行办法》等相关法律法规及管理文件的要求，对属于国家秘密的事项、资料、文件负有不可推卸的保密责任。

（2）严格执行国家保密法律法规及相关规定，遵守甲方《保密管理办法》、《涉密测绘成果资料使用管理规定》、《涉密计算机及涉密移动存储介质管理规定》、《保密要害部门部位管理规定》、《保密文件管理规定》等管理规定，对涉密资料加强管理，建立涉密资料清单和使用管理台账，采取有效保密措施，消除失泄密隐患，杜绝失泄密事件发生。

（3）需要使用涉密资料的，乙方与甲方签署保密协议，明确双方保密责任及事项。乙方项目工作完成后，应及时将涉密资料及衍生成果资料，全部归还或清退到甲方，办理手续。除法律规定或协议另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

（4）加强涉密资料使用管理，开展保密教育及培训，要求定期召开保密教育会议，提高全员保密意识，签订保密责任书。配合甲方开展保密专项检查，发现问题及隐患，逐一整改。

（5）除法律规定或协议另有约定外，未经甲方同意，乙方保证在未取得对面书面同意的情况下，不得披露任何关于本协议的内容、协议相关文件、协议谈判内容及其他相关信息，不得将项目成果及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

3. 履行本合同期间，乙方应对其设备和人员向保险公司投保。如在作业中因乙方自身原因或其他不可预见的因素造成工程事故、人员伤亡、设备器具毁坏或给任何他方造成损害的，由乙方负责向保险公司索赔，甲方不负任何责任。

第七条 权利担保

在本合同履行过程中，乙方所提供的施工服务作业有关的设备、材料、工序工艺、软件及其他相关技术，应保障在使用过程中不存在权力上的瑕疵，不会发生侵犯任何第三方财产权、专利权、商业机密等情况。若发生上述情况时，乙方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律责任。给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

第八条 违约责任与争议解决方式

甲乙双方如有违约行为，应本着友好合作的原则，协商解决。协商不成的，交由北京市仲裁委员会裁决。

1.因本协议任何一方违反本协议相关义务，经守约方书面通知后仍不履行协议的，守约方可书面通知违约方解除本协议。

2. 如有特殊情况，任何一方可以提前一个月书面通知对方，并取得对方书面同意后方可解除。

3. 任何一方未按本协议约定履行义务而导致对方蒙受经济损失的，应承担赔偿责任。

4. 协议解除后，如需继续完成项目，甲方有权另行选择第三方，并继续使用双方已完成的工作及其成果，但并不免除或减轻乙方应承担的违约责任。

第九条 其他约定

1. 本合同一式陆份，双方各执叁份，自双方签字并盖章之日起生效，传真及扫描件有效。

2. 因自然灾害等不可抗力造成的甲乙双方的人员和财产损失，由甲乙双方各自承担。

3. 本合同在履行中，如国家和政府新颁布了有关法律、法规和规定，应以新颁布的规定为准。新颁布的有关法律、法规和规定与本合同条款发生矛盾时，则须就合同条款进行协商达成补充合同，任何一方不得拒绝变更合同条款。

4. 本合同未尽事宜，双方协商可另行签订补充合同。

| 甲方（或合同专用章）： | 乙方（公章或合同专用章） |
| --- | --- |
| 单位名称：中国地质科学院探矿工艺研究所 | 单位名称： |
| 法定或委托代表人（签字）： | 法定或委托代表人（签字）： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 开户银行：建设银行成都市铁道支行 | 开户银行： |
| 账 号：5100 1880 8360 5057 6391 | 账 号： |
| 纳税人识别号： 121 00000 450 75138 9C | 纳税人识别号： |
| 单位地址：成都市郫都区成都现代工业港（北区）港华路139号 | 单位地址： |
| 邮政编码：611734 | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 签字时间： | 签字时间： |

# 第四章  商务要求

一、踏勘现场

投标人自行踏勘现场，收集相关资料。

二、合同价款及支付方式

合同价款：预算控制数以内。

支付方式：按国家财政要求支付。

三、工作周期

计划2023年7月进场，预计工期6个月，具体开工时间以实际为准。

四、履约保证金：根据采购人要求。

五、安全生产保密要求

（1）坚持“预防为主”的方针，消除事故隐患于未然。

（2）项目负责人为该项目第一安全责任人，并与甲方签订安全责任书，项目内部制定组内安全责任制。

（3）项目组成员要强化安全意识，严格遵守安全操作规范，熟悉各种设备、工具、仪器的安全操作规程；项目组配备必要的劳动保护用品，保障劳动者人身安全。

（4）组织项目组成员认真学习甲方管理体系中有关安全的规定及自我保护知识，了解和掌握研究区地形地貌、气候特点及不同类型灾害发生规律，严格遵守安全守则，提高安全防范意识，项目设置专职安全员一名。

（5）各种设备、仪器、车辆等要经常进行安全检查，对不合格的要及时进行修理或更换，消除不安全隐患。

（6）加强资料安全保密工作，指定专门的资料保管员，制订严密的资料使用制度和范围，保证资料安全。

六、资金管理

（1）严格贯彻执行自然资源部、中国地质调查局关于地质调查项目经费使用管理的规定。

（2）贯彻节约合理原则，力争以较少的资金投入，取得较好的研究成果。

（3）严格执行有关财务制度。

# 第五章  技术要求

采购项目名称：西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑（钻井设备租赁、野外施工劳务）

目标任务：配合招标人完成2023年在四川省马边彝族自治县荞坝乡川马页1井钻进，预计钻进工作量约3400m，其中取心工作量不少于60m，完钻直径ф215.9mm。提供有能力完成川马页1井钻探施工的成套钻井设备（例如：ZJ50石油钻机等），以及能够按照油气钻井相关标准和规范要求的施工劳务队伍。

预算金额：总预算288万元。其中，2023年度预算144万元，2024年度预算预计144万元（以财政部门最终批复为准）。

工作周期：计划2023年7月进场，预计工期6个月，具体开工时间以实际为准。

工作地点：四川省马边彝族自治县荞坝乡。

钻井风险分析及地质提示：钻遇地层条件复杂，全井段既有强水敏性泥岩、煤层，又有硬脆性石英砂岩，同时还有裂隙孔洞发育的碳酸盐类地层及石膏层，须做好防卡、防漏、防井喷、防泥浆污染、提速等工作；此外可能含有硫化氢，需做好防范。

为保障钻探工程顺利实施，具体需求如下：

采购需求一览表

| 采购内容 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算控制价 （万元） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑”项目野外施工劳务和钻井设备租赁服务 | 1、野外施工劳务 | 按照油气钻井相关标准和规范要求，在四川省马边县组织整编施工队伍，实施页岩气参数井川马页1井（井深3400m，其中目的层取心不少于60m，完钻口径ф215.9mm），提供安全高效钻井劳务，按钻井工程设计施工，全井工期预计6个月。 | 288.00，其中2023年度预算144万元，2024年度预算预计144万元（以财政部门最终批复为准） | 预计2023年7月进场，具体开工时间以实际为准。 |
|  | 2、钻井设备租赁服务 | 提供有能力完成川马页1井钻探施工的成套钻井设备（ZJ50石油钻机等），包括：绞车、转盘、泥浆泵、钻塔、钻井液罐、固控系统、动力机等，并配备不低于70MPa压力等级的井控系统设备和全井钻杆柱（钻铤、加重钻杆、钻杆、变径等），负责全部租赁物的维修维护和保养。租赁期预计6个月。 |  |  |

注1：以上内容为一个完整的采购标包，本次招标、投标、评标和合同授予均以包为单位，投标人必须就整个包进行响应，不得仅对包内部分内容进行投标。采购需求详见招标公告附件。

注2：投标人须同时对采购品目1-野外施工劳务和采购品目2-设备租赁服务分别报价，并将两个采购品目投标价格的合计值报出投标总价。

详细技术要求

（一）预计工作周期

工作时间为2023年7月至2024年1月，具体工作时间根据项目进度及工作安排决定。投标人必须保证及时响应招标人的人员安排要求。

（二）项目工作地点

项目施工地点：四川省乐山市马边彝族自治县荞坝乡川马页1井井场。

（三）野外施工劳务和设备租赁要求

3.1  野外施工劳务要求

3.1.1  为保障川马页1井工程施工进度和安全，投标人需保证投入的所有岗位应满足24h连续作业需求，各岗技术人员要熟悉相关设备的操作使用和维护保养。按钻井工程设计进行施工，野外现场采用三班倒的连续施工，共聘用人数为35人。其中项目经理1人，井队长1人，副队长1人，钻井工程师（技术员）1人，机械工程师1人，泥浆工程师1人，电气工程师1人，专职安全员1人，司钻3人，技术工人24人。

3.1.2  具备大口径油气参数井施工经验，人员具备油气井钻探相关资质证明，并且具有本单位近1年缴纳的社保证明。

3.1.3  可熟练操作井控系统和防H2S设备，具备油气、H2S突发事件的处理能力及HSE资格证书和特殊作业证书。

3.1.4  负责实施页岩气参数井1口，井深3400m（最终以设计为准），完钻直径ф215.9mm；完成钻前工程、钻后工程等工作；配合完成测井、录井等工作。

3.1.5  负责现场钻井施工中各岗位相关原始信息采集及整理等工作，按相关标准和规范填写报表，撰写报告。

3.1.6  遵守招标人保密相关规定及要求。

3.1.7  投标人应当遵守国家、行业有关的安全生产、环保法律、法规和标准，遵守中国地质调查局、中国地质科学院探矿工艺研究所、中国地质调查局成都地质调查中心（地质负责单位）和所在地的相关制度和规定，保证人员和设备安全，并提供完善的劳动防护设施和保护用品，为作业人员购买意外伤害险等保险。

3.2  钻井设备租赁服务要求

3.2.1  提供完成页岩气参数井川马页1井钻井的ZJ50（或同等及以上能力）成套钻井设备，符合油气钻井标准和规范，包括：动力系统、提升系统、旋转系统、循环系统、传动系统、井控系统、钻机控制系统、底座及支撑装置、辅助设备、以及井口工具、井内钻具和事故处理工具等，满足参数井钻井的安全、高效施工。

3.2.2  投标人钻探设备为ZJ50（或同等及以上能力）石油钻机。井架、天车、绞车、大钩等关键荷载能力≮2250KN。

3.2.3  钻井泵配备2台，要求F-1300及以上，满足大排量高泵压螺杆马达复合钻进工况；固控系统配备四级净化系统，振动筛最少2套（高频双层），钻井液循环罐（含储备罐）需200m3以上。

3.2.4  井控系统要求通径350mm（280mm）、耐压≮70MPa，应包括钻井四通、双闸板防喷器、旋转防喷器、控制装置、液气分离器、节流管汇及压井管汇等。

3.2.5  动力系统需满足生产需要，可以使用柴油或电网供电。

3.2.6  满足井深3400m、完钻直径ф215.9mm页岩气参数井钻探工程实施的钻柱和井下工具；配齐对应钻具的井口工具和事故处理工具。

3.2.7  设备要求年限在10年以内，出厂时间要求为2013年1月1日后出厂，满足工程项目野外施工要求，衡量标准以野外开工验收通过为准。

3.2.8  ф127mm钻杆工况要求一级以上；满足工程项目野外施工要求，衡量标准以野外施工完成为准。

3.2.9  钻井设备、配套设备、易损件、专用工具和井口工具、井下工具等均由中标服务商提供保障。钻探施工过程中设备及工具出现故障，投标人应在第一时间调换能正常使用的设备及工具或者把设备及工具修好以满足野外正常施工的要求。

3.2.10  本次服务的钻井租赁设备及配套机具的往返吊装、组装调试、拆卸撤场等相关事宜均由投标人完成。租赁费中包含设备及配套机具折旧费、安装费、维修费、保养费、易损件费、安全措施费、保险费、税金、利润等。

（四）工作量及工作流程

4.1  开钻及完钻需中国地质科学院探矿工艺研究所批准，在中国地质科学院探矿工艺研究所审定的位置进行页岩气参数井钻井作业，包括钻完井、取心、下表层和技术套管并固井，下生产套管并固井，保证钻井三开井身结构，完钻直径不小于215.9mm，目的层取心进尺不小于60m，岩心直径不小于80mm，乙方为此提供全套钻井设备和施工劳务。

4.2  期限：招标人发出通知之日起30天内运至指定地方，投标人完成安装与试运行。

4.3  效率：钻机工作效率不低于95%，钻机维修时间不多于1.5天/月。

4.4  其他：服从中国地质科学院探矿工艺研究所、中国地质调查局成都地质调查中心、现场监督等相关技术人员的技术指导，配合完成中国地质科学院探矿工艺研究所指定的新工具、新材料试验。

（五）关键技术提示

5.1  钻遇地层：如下表所示和下图所示。

川马页1井钻遇地层预测表

| 地层系统 |  |  | 顶深 /m | 底深 /m | 钻厚 /m | 主要岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白垩系 |  |  | 0 | 1020 | 1020 | 橙红色厚层-块状砂岩与粉砂岩、粉砂质泥岩互层 |
| 侏 罗 系 | 蓬莱镇组 |  | 1020 | 1250 | 230 | 棕红色、紫红色细粒长石石英砂岩、钙质粉砂岩、钙质泥岩互层。 |
|  | 遂宁组 |  | 1250 | 2040 | 790 | 下部棕红色钙质泥岩夹同色粉砂岩；上部紫灰色钙质泥岩与泥灰岩互层，夹少量灰绿色细粒长石石英砂岩；底部为灰绿、灰紫色细粒石英砂岩。 |
|  | 沙溪 庙组 | 上段 | 2040 | 2450 | 410 | 以暗紫红色泥岩、灰色粉砂岩为主，火细-中粒长石石英砂岩，底部紫红色泥岩产叶肢介。 |
|  |  | 下段 | 2450 | 2570 | 120 | 灰色细-中粒长石石英砂岩与暗紫红色泥岩、灰绿色粉砂质泥岩互层。 |
|  | 自流 井组 |  | 2570 | 2670 | 100 | 喑紫红色泥岩，底部为灰色细粒石英砂岩，顶部大安寨段灰岩缺失。 |
|  | 珍珠 冲组 |  | 2670 | 2760 | 90 | 紫红色泥岩为主，夹同色砂质泥岩及粉砂岩。 |
| 三 叠 系 | 须家河组 | 五－六段 | 2760 | 2980 | 220 | 灰色、深灰色泥岩为主，夹灰色粉砂岩、细砂岩及煤线、煤层。泥岩中植物化石丰富。 |
|  |  | 四段 | 2980 | 3100 | 120 | 灰色厚层状细-中粒岩屑砂岩为主，间夹深泥岩及炭屑。 |
|  |  | 三段 | 3100 | 3200 | 100 | 深灰、黑灰色泥岩为主，夹灰色粉砂岩、细砂岩。 |
|  |  | 二段 | 3200 | 3300 | 100 | 浅灰色细-中粒岩屑砂岩为主，下部夹灰黑、深灰色泥岩。 |
|  |  | 一段 | 3300 | 3340 | 40 | 灰黑色泥岩夹薄层粉砂岩、薄煤层。 |
|  | 雷口坡组 | 四段 | 3340 | 3360 | 20 | 灰色云质泥岩、深灰色泥质灰岩。 |
|  |  | 三段 | 3360 | 3400（未穿） | 40 | 灰色、深灰色含藻屑泥晶灰岩、灰质云岩，局部孔隙、裂缝较发育。 |

川马页1井钻遇地层预测图

5.2  工程技术：钻遇地层条件复杂，全井段既有强水敏性泥岩、煤层，又有硬脆性石英砂岩，同时还有裂隙孔洞发育的碳酸盐类地层及石膏层，须做好防卡、防漏、防涌、防井喷、防泥浆污染、提速等工作；此外可能含有硫化氢，需做好防范。

（六）井身结构

本井采用三开井身结构（实际施工根据钻遇地层和工况，可能调整）：

6.1  一开选用ф444.5mm钻头，预计钻进至1020m，钻穿白垩系封隔易垮塌层段完钻，下ф339.7mm表层套管并固井。

6.2  二开选用ф311.2mm钻头，预计钻进至2760m，钻穿侏罗系易垮塌层段完钻，下ф244.5mm技术套管并固井。

6.3  三开选用ф215.9mm钻头，预计钻进至3400m完钻，钻穿须家河组进入雷口坡组二段完钻，下入ф139.7mm油层套管并固井。

（七）质量要求、安全及环保要求

7.1  质量要求：井身质量执行SY/T 5088-2017《钻井井身质量控制规范》标准；全井段最大井斜不超过7°，全角变化率小于4°/30m；井底水平位移不大于120m；目的层平均井径扩大率≤20%；完钻直径不小于215.9mm。其它技术要求需满足工程设计。

7.2  施工前，要制定安全环保措施和应急预案。施工过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《地质勘探安全操作规程》(AQ2004-2005)、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规以及行业与地方政府有关标准和规定，确保当地自然环境不遭破坏和工程项目安全生产，乙方对自身设备和作业施工产生的设备事故、人身事故、安全和环保问题承担全部责任。

7.3  其他未尽安全事项由中标服务方专人负责安全事项提醒，其他现场人员务必配合。

（八）施工管理

8.1  由甲方（中国地质科学院探矿工艺研究所）与乙方（中标方）签订合同后，乙方按合同规定进行进场、施工、撤场工作。

8.2  进场后要严格按照钻井工程设计及施工组织设计要求，精心组织实施与管理。

8.3  钻井设备安装完毕，应经过由钻井、安全技术、机械、安装、机场等方面人员组成的验收小组，对安装质量逐项验收，验收合格后，填写“开钻检查验收单”后方可开钻。

8.4  施工中按甲方要求及时上报日报、周报、月报，完成相关标准的施工报表和记录。

8.5  完钻前1～3天乙方向甲方提出完钻申请，经甲方同意后方可完钻。

8.6  完钻后由甲方组成质量验收小组，进行评价验收。验收时应填写“川马页1井质量验收报告”。

（九）需提交资料

9.1  原始资料：钻井班报表、钻头使用记录表、钻具组合记录表、井下复杂情况处理报告、测斜记录、井控试压记录、地层破裂压力试验记录、环保记录台账、钻具丈量记录、大绳使用记录、套管下入记录、上扣扭矩记录、钻井井史等涉及现场施工的原始资料。

9.2  成果资料：钻完井总结报告。

（十）其他事项

10.1  投标人提供的服务需符合相关HSE相关管理规定。

10.1.1  钻井设备安装技术、正确操作和维护按SY／T5526 标准执行；

10.1.2  开钻验收项目及要求按SY／T5954标准执行；

10.1.3  猫头及钢丝绳的安全要求按SY／T6228－1996标准中10.5和10.6款执行；

10.1.4  井场布置严格执行SY/T 5466-2004《钻前工程及井场布置技术要求》。

10.2  投标人要给予充分的作业周期及人员装备保障，全力保障页岩气参数井作业实施。

10.3  参与项目的技术人员要对所做项目的数据信息进行严格的保密。

10.4  钻井工程存在一定的风险，如遇不可抗拒因素（如环保政策变化、地层条件复杂等）造成工期大于6个月，野外施工劳务费和设备租赁费不再增加；参与投标表示愿意承担本风险。

# 第六章  附件-投标文件格式

投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- A、资格部分

法定代表人（或单位负责人）授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标人全称）在下面签字的 法人代表姓名（或单位负责人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的合法代理人，就XXXX采购项目（项目编号：XXXX）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

法人代表（或单位负责人）签字或签章：

被授权人签字：

投标人全称（公章）：

日期：

附：法定代表人（或单位负责人）、被授权人身份证（正、反面）复印件。

声明

致（招标代理机构）：

我单位作为XXXX采购项目（项目编号：XXXX）的投标人，在此郑重声明：

一、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

三、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

四、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

五、与我单位负责人为同一人或者存在参股、管理关系的相关供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称1；（二）供应商名称2；（三）……”） 。

六、我单位（说明：填写“未对”或“对”）本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

七、我单位在“信用中国”网站（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

我单位在“中国政府采购网”网站（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人全称（公章）：

日期：

- B、商务部分

一、投标函

致：    （招标代理机构）：

（投标人全称）授权          （投标人代表姓名）    （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                    （项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力。

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

  - 具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力。

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

  - 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

  - 符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件资格部分：    份正本和    份副本；投标文件商务部分：    份正本和    份副本；投标文件技术部分：    份正本和    份副本，
    份附图；电子文档1份（U盘或光盘）。

- 按招标文件要求提供服务的投标报价详见开标一览表。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件的规定。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺对招标文件的全部商务和技术条款无异议，接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

电话：____________

投标人代表姓名：

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日期：

二、开标一览表

开标一览表

投标人名称（加盖公章）：

招标编号：

价格单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑（钻井设备租赁、野外施工劳务）（第二次）（第二次） | 小写： 大写： |  |

说明：开标一览表中的“投标报价”应是招标项目相关服务的全部费用的报价。

投标人代表（签字）：

日      期：

三、分项报价表

投标人名称（加盖公章）：

招标编号：

价格单位：人民币元

| 品目 | 序号 | 分项 |  | 分项说明 |  | 单价 | 数量 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、野外施工劳务 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品目1报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、钻井设备租赁服务 | 序号 | 出租设备名称 | 出租设备型号、规格 | 出租设备生产厂家 | 出租设备情况说明（出厂时间、状态等） | 出租单价 | 数量 | 分项总价 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品目2报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价=品目1报价汇总+品目2报价汇总： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日      期：

四、商务条款响应及偏离

4-1 商务条款响应

（一）投标人完成类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 完成时间 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （此处可增加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日      期：

（二）投入本项目人员表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（此处可增加行）

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日      期：

（三）项目主要人员简历

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 参加过类似项目名称 |  |  | 担任职务 |  | 项目起止时间 |  | 委托单位 |  | 项目经费 |
|  | （此处可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日      期：

（四）投标人投入装备情况表

| 序号 | 装备名称 | 型号 | 购置时间 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （此处可增加行） |  |  |  |

注:须提供项目所需主要设备的购买发票或调拨单，并加盖单位公章。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日      期：

（五）其他

投标人认为需要提供的证明材料及综合评分所涉及的证明材料。

4-2 商务条款响应偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人全部响应招标文件要求，则在表中注明无偏离。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日  期：

- C、技术部分

技术文件提纲

请投标人按下列要求自行编写：（包括，但不仅限于下述资料）

一、项目概况

包括项目名称、项目起止时间等。

二、工作目标及任务

（一）目标任务

（二）主要工作量

三、配套方法

四、进度安排

五、质量控制

六、预期成果

注：投标人按招标文件“第二章”评标标准技术部分和“第五章 技术要求”编写技术文件。

- D、其它文件格式

一、中小企业声明

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

三、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：         年     月     日

注：同时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

四、拒绝政府采购商业贿赂承诺书

我公司积极响应国家在政府采购领域拒绝商业贿赂行为的号召，庄严承诺如下：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.提供服务时不“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

授权代表人签字：

日期：    年  月  日

五、承担地质调查服务项目安全生产承诺书

为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步加强地质调查项目安全生产管理工作，确保地质调查项目的顺利完成，承诺如下：

1.遵守国家及地方安全生产法律法规和技术标准，具备安全生产条件或者相应的资质。严格执行《中国地质调查局安全生产管理规定》、《中国地质调查局关于印发野外工作用车安全管理规定》、《中国地质调查局关于印发地质调查劳动防护和野外救生、特殊生活用品配备标准的通知》等文件。

2.实行安全生产责任制。单位主要负责人对承担的地质调查项目安全生产工作全面负责。建立、健全安全生产责任制度，落实安全生产职责签订安全目标责任书，保证项目组安全生产管理体系的有效运行及相应经费，不断改善安全生产条件。

3.要针对工作区特点，组织开展经常性的安全教育培训，建立、健全相应的安全教育培训制度，不断提高职工的安全生产意识。野外工作前，要对野外工作人员进行专题安全教育培训，防止安全事故发生。

4.定期和不定期对施工现场进行安全检查，实行隐患登记制，对因故暂时不能整改的隐患，要采取防范措施,明确整改时间、限期整改，确保安全。

5.在艰险地区野外作业前，必须先到中国地质调查局设立的野外工作站报到，接受相关安全防护检查和培训，按照《中国地质调查局办公室关于做好安全生产管理保障系统运行工作的通知》（中地调办发〔2012〕50号）要求进行。并保持经常性的通讯联系。按要求配备卫星电话及相应的通讯设备。

6.对所有野外工作人员进行一次体检，不适合艰险地区作业的人员不得进行野外作业。配备常用药品和简易急救设备。给项目人员购置人身意外伤害保险,并为项目人员配置合格的劳动保护用品。

7.按照中国地质调查局《地质调查作业突发事件总体应急预案》要求，结合本项目工作性质和工作区环境等因素，对重要环境因素和重要危险源制定相应管理方案和应急预案。

8.按照《中国地质调查局关于印发野外工作用车安全管理规定》要求，野外工作车辆应符合国家《机动车运行安全技术条件》标准，对野外车辆技术条件按照《野外工作交通安全技术条件会审表》，进行会审，满足野外工作区域对车辆特殊安全技术条件的要求。野外工作车辆驾驶员按中国地质调查局《野外用车安全管理规定》应具备良好地职业道德，身体健康，年龄不超过50岁、驾龄5年以上。严禁非专职驾驶员驾驶野外工作车辆。并遵守野外工作站对自然环境恶劣、生存条件差的无人居住区域行车，实行双车工作，禁止单人单车行驶的要求。

野外工作车辆实行台账记录制度。车辆行驶台账记录内容包括车辆驾驶人、使用人、出发地目的地、出发时间、到达时间等，行驶台账记录由驾驶人、使用人双方签字。

8.本“承诺书”原件为项目投标书和项目合同书的附件。

承诺单位（盖章）：

授权代表人签字：

日期：    年  月  日

六、承担地质调查服务项目保密承诺书

为了确保国家秘密的安全，维护国家的安全和利益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及实施办法和相关保密法律法规，在承担项目过程中按规定和要求愿意严格履行保密义务和责任,现承诺如下：

1.对因承担项目工作需要所掌握的国家秘密事项负有保密责任，严格遵守国家保密相关的法律、法规、规章和中国地质科学院探矿工艺研究所的有关保密制度，确保所承担项目涉及到的国家秘密的安全。

2.严格遵守涉密载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存、销毁等方面的有关保密规定。

3. 向国内新闻出版部门投寄稿件中，不引用所承担项目涉及到的国家秘密的内容。不擅自将所承担项目涉及到的国家秘密的内容写入自己的著作、论文中。不擅自向境外新闻出版单位投寄未经保密审查的稿件。

4. 不在公共场所谈论国家秘密。不在私人通信中涉及国家秘密。不在无保密保障的电话、传真、计算机上传递、传输所承担项目涉及到的国家秘密。

5. 不带无关人员进入招投标会议场所，严格招投标会议文件的保密管理。

6.若不慎发生泄密事故，立即采取补救措施并及时向中国地质科学院探矿工艺研究所报告，不隐瞒，不提供虚假信息。

7.自觉接受保密教育和保密监督、检查。

本《保密承诺书》有效期为承担项目规定的期限，自签字之日起生效。

本“承诺书”原件为项目投标书和项目合同书的附件。

承诺单位（盖章）：

授权代表人签字：

日期：    年  月  日

- E、其它需提供的文件

投标人认为可附的与招投标相关的其它材料，格式自拟。

- 附件1：招标服务费承诺书格式

招标服务费承诺书

五矿国际招标有限责任公司：

本承诺书签章生效，特此声明。本承诺书为（投标人名称）对（包名称）（招标编号/包号）的投标中标后向五矿国际招标有限责任公司支付招标代理服务费的承诺。

（投标人名称）同意在收到《中标通知书》后由五矿国际招标有限责任公司从递交的投标保证金中扣除相应的招标代理服务费，不足部分在5日内补齐。

本承诺书签章生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

签字人姓名和职务（印刷字体）：

签 字 人 签 字：

签  字  日  期：

投标人开户银行：

投 标 人 账 号：

电          话：

传          真：

地          址：

邮          编：

## 附件2：投标保证金退款说明格式

投标保证金退款说明

五矿国际招标有限责任公司：

我公司参加了贵单位组织的“（包名称）（招标编号/包号）”的招标活动，本公司于    年   月   日向贵公司交纳投标保证金人民币   元整（大写：   ）。如未中标，请贵单位将我司投标保证金退回以下账户：

开户银行：

银行户名：

银行账号：

联 系 人：

电    话：

传    真：

投标人名称（盖章）：

年    月    日